BÁO CÁO ĐÓNG GÓI FEATURE 1.1

Dataset Audit & Data Dictionary - HitRadar Pro

EPIC 1 - Data Foundation & Data Understanding

| Trạng thái PASS WITH WARNINGS | Quyết định Được phép chuyển Feature 1.2 | Điều kiện bắt buộc Bắt đầu bằng Task 1.2.0 |
| --- | --- | --- |

| Trường | Thông tin |
| --- | --- |
| Dự án | HitRadar Pro |
| Owner EPIC 1 | Đạt |
| Feature | 1.1 - Dataset Audit & Data Dictionary |
| Ngày hoàn thành / re-audit | 2026-07-05 |
| Raw input contract | tracks.csv, artists.csv, dict_artists.json |
| Nguồn báo cáo | DATASET_AUDIT_REPORT.md, FEATURE_1_1_COMPLETION_REPORT.md, DATA_DICTIONARY_DRAFT.md |

Kết luận điều hành Feature 1.1 đã hoàn thành đúng mục tiêu: đọc và kiểm tra dữ liệu thật trước khi thiết kế database. Không có lỗi FAIL. Các cảnh báo còn lại không chặn tiến độ, nhưng phải được đưa vào Feature 1.2, 1.4 và 1.5 để xử lý có kiểm soát. Điểm cần nhớ nhất: dict_artists.json chưa được xác minh semantic, nên không được dùng làm nguồn genre cho tới khi Task 1.2.0 hoàn tất.

# Mục lục nội dung

Tóm tắt trạng thái Feature 1.1

Giải thích dễ hiểu: Feature 1.1 đã làm gì và vì sao cần làm

Phạm vi audit và inventory của 3 file raw

Các task đã hoàn thành và output đã tạo

Kết quả kiểm tra dữ liệu chính

Cảnh báo dữ liệu và rủi ro còn lại

Vấn đề trọng yếu: dict_artists.json

Data Dictionary Draft và phân loại ML usage

Kế hoạch chuyển tiếp sang Feature 1.2

Kết luận đóng Feature 1.1

Phụ lục: schema, numeric statistics, sanity checks, outlier, release_date, data dictionary chi tiết

# 1. Tóm tắt trạng thái Feature 1.1

Feature 1.1 = PASS WITH WARNINGS Được phép chuyển sang Feature 1.2 Điều kiện bắt buộc: Feature 1.2 phải bắt đầu bằng task 1.2.0 - Verify dict_artists.json semantic meaning

Các lỗi mâu thuẫn trước đó đã được sửa: DATASET_AUDIT_REPORT.md đã thêm Critical data warning; FEATURE_1_1_COMPLETION_REPORT.md đã sửa missing values thành đủ tracks.name: 71, artists.name: 3, artists.followers: 11; DATA_DICTIONARY_DRAFT.md không còn gọi dict_artists.json là nguồn genre.

Nói đơn giản, Feature 1.1 đã đủ điều kiện đóng vì dữ liệu đã được kiểm tra, các con số chính đã được ghi nhận, các rủi ro lớn đã được phát hiện và không còn mâu thuẫn tài liệu quan trọng.

Ý nghĩa của PASS WITH WARNINGS PASS nghĩa là Feature 1.1 đã hoàn thành đủ mục tiêu và không có lỗi nghiêm trọng làm hỏng pipeline. WITH WARNINGS nghĩa là vẫn có vấn đề dữ liệu cần xử lý sau, nhưng các vấn đề này đã được ghi nhận rõ ràng và có nơi xử lý tiếp theo. Vì vậy, không cần sửa thêm Feature 1.1; nên chuyển sang Feature 1.2 để thiết kế database dựa trên kết quả audit.

# 2. Giải thích dễ hiểu: Feature 1.1 đã làm gì?

Feature 1.1 là Dataset Audit & Data Dictionary. Đây là bước kiểm tra dữ liệu thật trước khi thiết kế database, trước khi import vào PostgreSQL và trước khi làm cleaning/ML.

Nếu coi dự án HitRadar Pro là một nhà máy dữ liệu, thì Feature 1.1 là bước kiểm hàng đầu vào. Trước khi xây kho dữ liệu, cần biết chính xác có những file nào, mỗi file có bao nhiêu dòng, có cột gì, cột nào sạch, cột nào thiếu, cột nào nguy hiểm và cột nào không được dùng cho mô hình.

Feature này không train model, không làm dashboard và không làm app. Mục tiêu chỉ là hiểu dữ liệu thật thật kỹ để Feature 1.2 có thể thiết kế database đúng, không đoán mò.

| Câu hỏi người mới thường hỏi | Câu trả lời ngắn gọn |
| --- | --- |
| Vì sao phải audit dữ liệu? | Vì tài liệu ban đầu có thể khác dữ liệu thật; nếu thiết kế database theo giả định sai, các bước sau sẽ hỏng. |
| Data Dictionary dùng để làm gì? | Để giải thích từng cột: ý nghĩa, kiểu dữ liệu, dùng cho ML hay không, có rủi ro gì. |
| PASS WITH WARNINGS có đáng lo không? | Không. Đây là trạng thái tốt: đủ điều kiện đi tiếp, nhưng phải nhớ xử lý các cảnh báo ở Feature sau. |
| Cột popularity có dùng làm feature không? | tracks.popularity là target cần dự đoán, không được dùng làm input. artists.popularity chỉ dùng dashboard/EDA vì có leakage risk. |
| dict_artists.json có phải nguồn genre không? | Chưa xác minh. Hiện tại không được dùng làm nguồn genre; genre chỉ lấy từ artists.csv.genres. |

# 3. Phạm vi audit và inventory của 3 file raw

Dữ liệu raw hiện tại của EPIC 1 gồm 3 file thật. Cả 3 file đều tồn tại, đọc được và không phải file rỗng.

| File | Path | Format | Size | Rows / Keys | Columns | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tracks.csv | 1.DỮ_LIỆU/1.1.raw/tracks.csv | CSV | 106.21 MB | 586,672 rows | 20 | OK |
| artists.csv | 1.DỮ_LIỆU/1.1.raw/artists.csv | CSV | 61.89 MB | 1,162,095 rows | 5 | OK |
| dict_artists.json | 1.DỮ_LIỆU/1.1.raw/dict_artists.json | JSON | 317.17 MB | 573,856 keys | - | OK |

Kết luận inventory Dataset thực tế không phải 5 CSV như tài liệu gốc từng giả định. Contract hiện tại là 2 CSV + 1 JSON. tracks.csv thay thế vai trò data.csv vì chứa đầy đủ audio features. artists.csv là nguồn artist metadata và genre đã xác nhận. dict_artists.json chỉ được giữ ở trạng thái cần xác minh semantic.

# 4. Các task đã hoàn thành và output đã tạo

| Task | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Task 1.1.1 | Kiểm tra raw input thực tế: tracks.csv, artists.csv, dict_artists.json | DONE |
| Task 1.1.2 | Ghi nhận số dòng, số cột, dung lượng từng file | DONE |
| Task 1.1.3 | Lập data dictionary draft cho từng cột: 25 columns | DONE |
| Task 1.1.4 | Phân loại cột theo vai trò: ID, target, audio_feature, time, artist_metadata, genre_metadata... | DONE |
| Task 1.1.5 | Gắn nhãn cột dùng cho EDA, ML, dashboard hoặc không dùng | DONE |
| Task 1.1.6 | Xác định rủi ro dữ liệu ban đầu: 14 risks, bao gồm outlier và release_date formats | DONE |

| File output | Mô tả |
| --- | --- |
| 9.SCRIPTS/audit_raw_data.py | Script audit tự động; có thể chạy lại bất kỳ lúc nào để kiểm tra dữ liệu raw. |
| 9.SCRIPTS/_audit_results.json | Raw audit numbers; file kết quả trung gian, không commit. |
| 6.TAI_LIEU/6.1.bao_cao/DATASET_AUDIT_REPORT.md | Báo cáo audit đầy đủ 11 mục. |
| 6.TAI_LIEU/6.1.bao_cao/DATA_DICTIONARY_DRAFT.md | Data dictionary bản nháp 25 cột + feature engineering candidates. |
| 6.TAI_LIEU/6.1.bao_cao/FEATURE_1_1_COMPLETION_REPORT.md | Báo cáo đóng Feature 1.1, ghi rõ trạng thái PASS WITH WARNINGS và bước tiếp theo. |

# 5. Kết quả kiểm tra dữ liệu chính

| Hạng mục | Kết quả |
| --- | --- |
| tracks.csv rows | 586,672 |
| tracks.csv columns | 20 |
| artists.csv rows | 1,162,095 |
| artists.csv columns | 5 |
| dict_artists.json keys | 573,856 |
| Duplicate tracks | 0 - sạch |
| Duplicate artists | 0 - sạch |
| tracks.id unique | YES |
| artists.id unique | YES |
| Missing values | Gần như 0 - tracks.name: 71, artists.name: 3, artists.followers: 11 |
| Audio features range | Tất cả trong range chuẩn |
| Sanity PASS / WARNING / FAIL | 12 / 5 / 0 |

## 5.1 Missing values

Kết quả missing values rất nhẹ, chỉ xuất hiện ở 3 cột. Các cột ID và audio features quan trọng không bị thiếu dữ liệu.

| File | Column | Missing count | Missing % | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tracks.csv | name | 71 | 0.01% | Không ảnh hưởng đến khóa chính; chủ yếu ảnh hưởng hiển thị/dashboard. |
| artists.csv | name | 3 | 0.0003% | Rất nhỏ; xử lý ở cleaning nếu cần. |
| artists.csv | followers | 11 | 0.001% | Rất nhỏ; nếu dùng làm feature phải xử lý missing và leakage risk. |

## 5.2 Duplicate và khóa chính

Không có duplicate. Cả tracks.csv và artists.csv đều có id unique, nên có thể thiết kế raw table với primary key rõ ràng.

| File | Duplicate rows | Duplicate ratio | ID unique | Ý nghĩa thiết kế DB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tracks.csv | 0 | 0.00% | YES | Có thể dùng tracks.id làm primary key cho raw_tracks. |
| artists.csv | 0 | 0.00% | YES | Có thể dùng artists.id làm primary key cho raw_artists. |

## 5.3 Range dữ liệu

Các audio features chính như danceability, energy, speechiness, acousticness, instrumentalness, liveness và valence đều nằm trong khoảng chuẩn 0-1. Track popularity và artist popularity đều nằm trong 0-100. Đây là kết quả tốt cho audit.

Một số giá trị bất thường như tempo = 0, time_signature = 0, duration quá ngắn/quá dài không làm hỏng Feature 1.1, nhưng sẽ cần xử lý ở Feature 1.4 Cleaning và Feature 1.5 Quality Gates.

# 6. Cảnh báo dữ liệu và rủi ro còn lại

| Warning | Xử lý ở | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| dict_artists.json semantic meaning chưa xác minh | Feature 1.2 | Bắt buộc xác minh trước khi thiết kế genre pipeline. |
| 328 tracks có tempo = 0 | Feature 1.4 | Tempo 0 thường không hợp lệ; cần kiểm tra và xử lý. |
| 337 tracks có time_signature = 0 | Feature 1.4 | Time signature thường từ 3 đến 5; giá trị 0 cần xử lý. |
| 26 tracks duration_ms < 10s; 83 tracks > 60 phút | Feature 1.4 | Có thể là silence/test track/audiobook/compilation; cần lọc hoặc gắn cờ. |
| genres trong artists.csv là list-string, nhiều giá trị [] | Feature 1.4 | Cần parse thành bảng clean_artist_genres. |
| loudness max = +5.376 dB | Feature 1.5 | Bất thường vì loudness thường âm; cần quality gate. |

Các warning này được xem là hợp lệ vì chúng không chặn việc đóng Feature 1.1. Điều quan trọng là mỗi warning đã được gắn nơi xử lý rõ ràng ở Feature sau.

## 6.1 Danh sách rủi ro dữ liệu ban đầu

| # | Risk | Mức độ | File | Xử lý ở |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | artists trong tracks.csv là list-string ['Name']; cần parse thành bảng riêng | Cao | tracks.csv | Feature 1.4 |
| R2 | genres trong artists.csv là list-string; nhiều giá trị rỗng [] | Cao | artists.csv | Feature 1.4 |
| R3 | dict_artists.json values có thể là related artist IDs, không phải genre names; cần xác minh | Rất cao | dict_artists.json | Feature 1.2 / 1.4 |
| R4 | release_date có 3 format: YYYY-MM-DD (76.4%), YYYY (23.3%), YYYY-MM (0.4%) | Trung bình | tracks.csv | Feature 1.4 |
| R5 | Không có cột year sẵn; phải parse từ release_date | Trung bình | tracks.csv | Feature 1.4 |
| R6 | tempo có 328 giá trị = 0 (0.056%); có thể là lỗi dữ liệu | Thấp | tracks.csv | Feature 1.4 / 1.5 |
| R7 | duration_ms max ~93 phút, min ~3.3s; 26 bài <10s, 83 bài >60 phút | Thấp | tracks.csv | Feature 1.4 / 1.5 |
| R8 | time_signature có 337 giá trị = 0; không hợp lệ | Thấp | tracks.csv | Feature 1.4 / 1.5 |
| R9 | loudness max = +5.376 dB; bất thường vì loudness thường âm | Thấp | tracks.csv | Feature 1.5 |
| R10 | tracks.popularity phân bố lệch; nhiều bài có popularity = 0 | Trung bình | tracks.csv | Feature 1.7 EDA |
| R11 | artists.followers phân bố cực kỳ lệch phải; cần log-transform nếu dùng làm feature | Trung bình | artists.csv | EPIC 2 |
| R12 | artists.popularity không được dùng trực tiếp làm ML feature; leakage risk | Cao | artists.csv | Feature 1.8 / EPIC 2 |
| R13 | id_artists trong tracks.csv là list-string Spotify IDs; cần explode để join với artists.id | Trung bình | tracks.csv | Feature 1.4 |
| R14 | dict_artists.json kích thước 317 MB; nên dùng streaming parse | Thấp | dict_artists.json | Feature 1.4 |

# 7. Vấn đề trọng yếu: dict_artists.json

Ban đầu có giả định rằng dict_artists.json là mapping từ artist_id sang danh sách genre. Tuy nhiên, khi kiểm tra sample, value trong JSON trông giống Spotify Artist ID 22 ký tự, không giống tên genre như pop, rock, hip hop.

| Điểm kiểm tra | Kết quả |
| --- | --- |
| Load status | OK |
| File size | 317.17 MB |
| Số keys | 573,856 |
| Key type | str - Spotify artist ID, 22-char alphanumeric |
| Value type | list |
| Empty list count | 126,904 |
| Empty list ratio | 22.11% |
| Total value assignments | 8,864,472 |
| Unique strings trong values | 1,079,349 |

| Giả định ban đầu | Kết quả audit | Tác động |
| --- | --- | --- |
| artist_id -> [genre_names] | Sample value strings giống Spotify Artist IDs; có thể là artist_id -> [related_artist_ids] | Không được dùng dict_artists.json làm nguồn genre cho đến khi xác minh. |

Quyết định bắt buộc Genre hiện chỉ lấy từ artists.csv.genres. dict_artists.json phải được đánh dấu unknown_need_review / need_review. Feature 1.2 phải bắt đầu bằng Task 1.2.0 - Verify dict_artists.json semantic meaning. Nếu bỏ qua bước này, database có thể thiết kế sai genre pipeline và gây lỗi logic cho EPIC 2.

# 8. Data Dictionary Draft và phân loại ML usage

Data Dictionary Draft là tài liệu giải thích từng cột. Nó giúp cả nhóm hiểu cột nào là khóa, cột nào là target, cột nào là audio feature, cột nào chỉ dùng dashboard, và cột nào không được dùng cho ML vì có rủi ro leakage.

## 8.1 Quy ước Role

| Role | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| ID | Mã định danh; dùng để join/khóa chính, không dùng làm feature số. |
| target | Biến cần dự đoán; trong dự án này là tracks.popularity. |
| audio_feature | Đặc trưng âm thanh Spotify như danceability, energy, tempo, valence. |
| time | Thông tin thời gian, ví dụ release_date, release_year, decade. |
| artist_metadata | Thông tin về nghệ sĩ: followers, name, popularity. Cần cẩn thận leakage. |
| genre_metadata | Thông tin thể loại nhạc; cần parse từ artists.csv.genres. |
| technical_metadata | Thông tin kỹ thuật như duration_ms, explicit, time_signature. |
| dashboard_only | Chỉ dùng để hiển thị/EDA/dashboard, không dùng làm input ML. |
| ML_candidate | Có thể dùng làm feature sau khi cleaning/feature engineering. |
| unknown_need_review | Chưa xác minh ý nghĩa; không dùng cho pipeline cho tới khi kiểm tra xong. |

## 8.2 Quy ước ML Usage

| ML Usage | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| yes | Có thể dùng làm ML feature sau khi đã clean và kiểm tra leakage. |
| no | Không dùng làm ML feature. |
| target_only | Chỉ dùng làm biến dự đoán, không dùng làm input. |
| caution | Có thể dùng nhưng cần xử lý/parse/kiểm tra leakage trước. |
| dashboard_only | Chỉ dùng để báo cáo hoặc dashboard. |
| need_review | Chưa đủ chắc chắn; phải xác minh trước khi dùng. |

## 8.3 Phân loại nhanh theo vai trò ML

| ML Usage | Columns |
| --- | --- |
| target_only | tracks.popularity |
| yes - ML candidate | duration_ms, explicit, danceability, energy, key, loudness, mode, speechiness, acousticness, instrumentalness, liveness, valence, tempo, time_signature |
| caution | release_date, artists, id_artists, artists.followers, artists.genres |
| no | tracks.id, tracks.name, artists.id, artists.name, raw ID fields |
| dashboard_only | artists.popularity |
| need_review | dict_artists.json value |

# 9. Những cột cần xử lý ở Feature 1.4 / 1.5

| Column | File | Vấn đề | Xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| artists | tracks.csv | List-string; cần tách tên nghệ sĩ | Parse -> clean_track_artists |
| id_artists | tracks.csv | List-string; cần explode để join | Parse -> clean_track_artists |
| release_date | tracks.csv | Mixed format | Parse -> release_year, release_month, decade |
| duration_ms | tracks.csv | Cần đơn vị phút | Convert -> duration_min |
| tempo | tracks.csv | 328 giá trị = 0 | Kiểm tra và xử lý outlier |
| genres | artists.csv | List-string, nhiều empty | Parse -> clean_artist_genres |
| dict_artists.json | - | Values cần xác minh; file 317 MB | Xác minh ở Feature 1.2; streaming parse ở Feature 1.4 |

| Remaining Risk | Xử lý ở |
| --- | --- |
| Thiết kế schema PostgreSQL 3 tầng chưa có | Feature 1.2 |
| Chưa kiểm tra import PostgreSQL | Feature 1.3 |
| Parse artists/genres/dates chưa thực hiện | Feature 1.4 |
| Data quality gates chưa đặt ngưỡng chính thức | Feature 1.5 |
| Analytics views chưa có | Feature 1.6 |
| EDA notebooks chưa có | Feature 1.7 |

# 10. Kế hoạch chuyển tiếp sang Feature 1.2

Bước tiếp theo là Feature 1.2 - Database Architecture. Nhiệm vụ chính của Feature 1.2 là thiết kế raw/clean/analytics layers dựa trên kết quả audit, không thiết kế theo giả định cũ.

Task đầu tiên bắt buộc của Feature 1.2 1.2.0 - Verify dict_artists.json semantic meaning. Đọc 10 cặp key-value, đối chiếu với artists.csv, xác định value là genre names hay related artist IDs. Kết quả xác minh phải ghi vào DATABASE_SCHEMA.md trước khi thiết kế genre pipeline.

| Task | Việc cần làm | Output |
| --- | --- | --- |
| 1.2.0 | Verify dict_artists.json semantic meaning: đọc 10 cặp key-value, đối chiếu với artists.csv, xác định values là genre names hay related artist IDs | Ghi chú vào DATABASE_SCHEMA.md |
| 1.2.1 | Thiết kế raw schema | raw_tracks, raw_artists, raw_artist_json |
| 1.2.2 | Thiết kế clean schema | clean_tracks, clean_artists, clean_genres, clean_track_artists, clean_artist_genres |
| 1.2.3 | Thiết kế analytics views | vw_tracks_by_decade, vw_audio_trends, vw_popularity_stats, vw_top_artists, vw_genre_trends, vw_ml_training_dataset... |
| 1.2.4 | Định nghĩa keys, types, constraints | PKs, FKs, NOT NULL, CHECK |
| 1.2.5 | Vẽ ERD | DATABASE_SCHEMA.md + ERD diagram |

# 11. Kết luận đóng Feature 1.1

Feature 1.1 đã làm đúng nhiệm vụ: đọc và kiểm tra dữ liệu thật để biết file nào có gì, cột nào sạch, cột nào rủi ro, cột nào dùng cho ML, cột nào không được dùng, và cần thiết kế database như thế nào ở Feature 1.2.

Không cần sửa thêm Feature 1.1. Trạng thái cuối cùng là PASS WITH WARNINGS. Được phép chuyển sang Feature 1.2, với điều kiện bắt buộc là bắt đầu bằng task 1.2.0 để xác minh semantic của dict_artists.json.

| Hạng mục | Trạng thái |
| --- | --- |
| Raw input đã kiểm tra | Xong |
| Schema đã ghi nhận | Xong |
| Missing values đã kiểm tra | Xong |
| Duplicate / primary key đã kiểm tra | Xong |
| Range dữ liệu đã kiểm tra | Xong |
| Data Dictionary Draft đã tạo | Xong |
| dict_artists.json đã đánh dấu need_review | Xong |
| Feature 1.1 | PASS WITH WARNINGS |

# Phụ lục A - Schema Summary

## A1. tracks.csv - 20 columns, 586,672 rows

| Column | Data Type | Non-null | Missing | Missing % | Unique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | object | 586,672 | 0 | 0.00% | 586,672 |
| name | object | 586,601 | 71 | 0.01% | 446,474 |
| popularity | int64 | 586,672 | 0 | 0.00% | 101 |
| duration_ms | int64 | 586,672 | 0 | 0.00% | 123,122 |
| explicit | int64 | 586,672 | 0 | 0.00% | 2 |
| artists | object | 586,672 | 0 | 0.00% | 114,030 |
| id_artists | object | 586,672 | 0 | 0.00% | 115,062 |
| release_date | object | 586,672 | 0 | 0.00% | 19,700 |
| danceability | float64 | 586,672 | 0 | 0.00% | 1,285 |
| energy | float64 | 586,672 | 0 | 0.00% | 2,571 |
| key | int64 | 586,672 | 0 | 0.00% | 12 |
| loudness | float64 | 586,672 | 0 | 0.00% | 29,196 |
| mode | int64 | 586,672 | 0 | 0.00% | 2 |
| speechiness | float64 | 586,672 | 0 | 0.00% | 1,655 |
| acousticness | float64 | 586,672 | 0 | 0.00% | 5,217 |
| instrumentalness | float64 | 586,672 | 0 | 0.00% | 5,402 |
| liveness | float64 | 586,672 | 0 | 0.00% | 1,782 |
| valence | float64 | 586,672 | 0 | 0.00% | 1,805 |
| tempo | float64 | 586,672 | 0 | 0.00% | 122,706 |
| time_signature | int64 | 586,672 | 0 | 0.00% | 5 |

Ghi chú: tracks.csv không có cột year. Năm phát hành phải được parse từ release_date trong Feature 1.4.

## A2. artists.csv - 5 columns, 1,162,095 rows

| Column | Data Type | Non-null | Missing | Missing % | Unique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | object | 1,162,095 | 0 | 0.00% | 1,162,095 |
| followers | float64 | 1,162,084 | 11 | 0.00% | 51,998 |
| genres | object | 1,162,095 | 0 | 0.00% | 49,155 |
| name | object | 1,162,092 | 3 | 0.00% | 1,134,429 |
| popularity | int64 | 1,162,095 | 0 | 0.00% | 99 |

Ghi chú: genres là list-string dạng [] hoặc ['pop', 'rock']; cần parse ở Feature 1.4. Dù non-null count đầy đủ, nhiều giá trị thực tế là list rỗng [].

# Phụ lục B - Numeric Statistics

## B1. tracks.csv

| Column | Min | Max | Mean | Median | Std |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| popularity | 0 | 100 | 27.57 | 27.0 | 18.37 |
| duration_ms | 3,344 | 5,621,218 | 230,051 | 214,893 | 126,526 |
| danceability | 0.000 | 0.991 | 0.564 | 0.577 | 0.166 |
| energy | 0.000 | 1.000 | 0.542 | 0.549 | 0.252 |
| key | 0 | 11 | 5.22 | 5.0 | 3.52 |
| loudness | -60.0 | 5.376 | -10.21 | -9.24 | 5.09 |
| mode | 0 | 1 | 0.66 | 1.0 | 0.47 |
| speechiness | 0.000 | 0.971 | 0.105 | 0.044 | 0.180 |
| acousticness | 0.000 | 0.996 | 0.450 | 0.422 | 0.349 |
| instrumentalness | 0.000 | 1.000 | 0.113 | 0.000 | 0.267 |
| liveness | 0.000 | 1.000 | 0.214 | 0.139 | 0.184 |
| valence | 0.000 | 1.000 | 0.552 | 0.564 | 0.258 |
| tempo | 0.0 | 246.381 | 118.46 | 117.38 | 29.76 |
| time_signature | 0 | 5 | 3.87 | 4.0 | 0.47 |
| explicit | 0 | 1 | 0.044 | 0.0 | 0.205 |

## B2. artists.csv

| Column | Min | Max | Mean | Median | Std |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| followers | 0 | 78,900,234 | 10,220.7 | 57.0 | 254,399.5 |
| popularity | 0 | 100 | 8.80 | 2.0 | 13.56 |

Insight quan trọng từ numeric statistics tracks.popularity: mean 27.57, median 27 - phân bố lệch nhẹ, nhiều bài popularity thấp. artists.popularity: mean 8.80, median 2 - phân bố lệch mạnh, đa số nghệ sĩ ít nổi tiếng. followers: max 78.9M, median 57 - phân bố cực kỳ lệch phải. instrumentalness median gần 0 - đa số bài có vocal. duration_ms max khoảng 93 phút - cần kiểm tra outlier ở Feature 1.4.

# Phụ lục C - Basic Sanity Checks

| Check | Status | Detail |
| --- | --- | --- |
| tracks.popularity range [0-100] | PASS | All values in [0-100] |
| tracks.danceability range [0-1] | PASS | All values in [0-1] |
| tracks.energy range [0-1] | PASS | All values in [0-1] |
| tracks.speechiness range [0-1] | PASS | All values in [0-1] |
| tracks.acousticness range [0-1] | PASS | All values in [0-1] |
| tracks.instrumentalness range [0-1] | PASS | All values in [0-1] |
| tracks.liveness range [0-1] | PASS | All values in [0-1] |
| tracks.valence range [0-1] | PASS | All values in [0-1] |
| tracks.duration_ms > 0 | PASS | All positive |
| tracks.tempo > 0 | WARNING | 328 non-positive values: 0.056% of rows |
| tracks.release_date parsability | WARNING | Mixed formats: YYYY-MM-DD, YYYY, YYYY-MM; parse errors: 0 |
| tracks.artists list-string format | WARNING | Dạng ['Artist Name']; cần parse trong Feature 1.4 |
| artists.popularity range [0-100] | PASS | All values in [0-100] |
| artists.followers >= 0 | PASS | All non-negative |
| artists.id uniqueness | PASS | All IDs unique |
| artists.genres list-string format | WARNING | Cần parse; nhiều giá trị là [] |
| artists.name missing count | WARNING | 3 missing names: 0.0003% |

Tóm tắt sanity checks: 12 PASS, 5 WARNING, 0 FAIL.

# Phụ lục D - Outlier Detail và Release Date

## D1. Outlier Detail

| Field | Condition | Count | % | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| duration_ms | min = 3,344 ms | - | - | ~3.3 giây; likely silence/test track |
| duration_ms | max = 5,621,218 ms | - | - | ~93 phút; likely audiobook/compilation |
| duration_ms | < 10 giây | 26 | 0.004% | Quá ngắn; cần lọc ở Feature 1.4 |
| duration_ms | > 60 phút | 83 | 0.014% | Quá dài; cần xem xét loại bỏ hoặc gắn cờ |
| tempo | = 0 | 328 | 0.056% | Không hợp lệ; cần xử lý |
| time_signature | = 0 | 337 | 0.057% | Không hợp lệ; thường 3-5 |
| loudness | max = +5.376 dB | - | - | Bất thường; loudness thường âm |

## D2. Release Date Format Breakdown

| Format | Count | % | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| YYYY-MM-DD | 448,081 | 76.4% | Full date; parse trực tiếp |
| YYYY | 136,489 | 23.3% | Chỉ năm; normalize bằng month=01, day=01 |
| YYYY-MM | 2,102 | 0.4% | Tháng-năm; normalize bằng day=01 |
| Parse error | 0 | 0.0% | Không có lỗi parse |
| Min year | 1900 | - | Bài hát cổ nhất |
| Max year | 2021 | - | Bài hát mới nhất trong dataset |

# Phụ lục E - Data Dictionary chi tiết

## E1. tracks.csv

| Source | Column | Data Type | Meaning | Role | ML Usage | Risk Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tracks.csv | id | object | Spotify track ID - mã định danh duy nhất của bài hát | ID | no | Dùng làm primary key, không encode làm feature. |
| tracks.csv | name | object | Tên bài hát | dashboard_only | no | Text tự do, 71 missing, không dùng numeric feature. |
| tracks.csv | popularity | int64 | Độ phổ biến bài hát 0-100 do Spotify tính theo lượt nghe gần đây | target | target_only | Target chính của mô hình; không dùng làm input feature. |
| tracks.csv | duration_ms | int64 | Thời lượng bài hát tính bằng milliseconds | technical_metadata | yes | Tạo duration_min; kiểm tra outlier ~93 phút và ~3.3 giây. |
| tracks.csv | explicit | int64 | Nội dung explicit: 1 = có, 0 = không | technical_metadata | yes | Boolean encode sẵn; khoảng 4.4% bài explicit. |
| tracks.csv | artists | object | Tên nghệ sĩ dạng list-string: ['Artist A', 'Artist B'] | artist_metadata | caution | Cần parse; không dùng trực tiếp; tách sang clean_track_artists. |
| tracks.csv | id_artists | object | Spotify artist ID dạng list-string: ['id1', 'id2'] | ID | no | Dùng join với artists.csv.id; cần explode ở Feature 1.4. |
| tracks.csv | release_date | object | Ngày/năm phát hành; 3 format: YYYY-MM-DD, YYYY-MM, YYYY | time | caution | Cần parse; tạo release_year, release_month, decade. |
| tracks.csv | danceability | float64 | Mức độ phù hợp để nhảy 0-1 | audio_feature | yes | Không missing; range OK. |
| tracks.csv | energy | float64 | Cường độ và hoạt động âm nhạc 0-1 | audio_feature | yes | Không missing; range OK. |
| tracks.csv | key | int64 | Tông bài hát 0-11 theo pitch class notation | audio_feature | yes | Categorical; cần one-hot hoặc encode ở EPIC 2. |
| tracks.csv | loudness | float64 | Độ lớn âm thanh trung bình, đơn vị dB | audio_feature | yes | Range -60.0 đến +5.376; có thể chuẩn hóa; max bất thường. |
| tracks.csv | mode | int64 | Điệu thức: 1 = major, 0 = minor | audio_feature | yes | Binary; khoảng 65.9% bài là major. |
| tracks.csv | speechiness | float64 | Mức độ lời nói 0-1 | audio_feature | yes | Phân bố lệch phải; median 0.044, mean 0.105. |
| tracks.csv | acousticness | float64 | Xác suất bài là acoustic 0-1 | audio_feature | yes | Mean 0.450. |
| tracks.csv | instrumentalness | float64 | Xác suất không có vocal 0-1 | audio_feature | yes | Phân bố cực lệch; đa số bài có vocal. |
| tracks.csv | liveness | float64 | Xác suất bài được thu live 0-1 | audio_feature | yes | Mean 0.214, median 0.139. |
| tracks.csv | valence | float64 | Cảm xúc tích cực 0-1 | audio_feature | yes | Phân bố gần đều; mean 0.552. |
| tracks.csv | tempo | float64 | Nhịp độ bài hát, BPM | audio_feature | yes | 328 giá trị = 0; cần xử lý ở Feature 1.4. |
| tracks.csv | time_signature | int64 | Số beat mỗi ô nhịp; thường 3-5 | technical_metadata | yes | Có giá trị 0; cần xử lý/encode. |

## E2. artists.csv

| Source | Column | Data Type | Meaning | Role | ML Usage | Risk Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| artists.csv | id | object | Spotify artist ID - mã định danh duy nhất của nghệ sĩ | ID | no | Primary key; join với tracks.csv.id_artists. |
| artists.csv | followers | float64 | Số người theo dõi nghệ sĩ trên Spotify | artist_metadata | caution | 11 missing; phân bố long-tail; leakage risk nếu dùng cho training. |
| artists.csv | genres | object | Danh sách genre dạng list-string: ['pop', 'rock'] | genre_metadata | caution | Cần parse; nhiều [] rỗng; tách thành clean_artist_genres. |
| artists.csv | name | object | Tên nghệ sĩ | artist_metadata | no | 3 missing; text, không dùng numeric feature. |
| artists.csv | popularity | int64 | Độ phổ biến nghệ sĩ 0-100 | artist_metadata | dashboard_only | Leakage risk cao; chỉ dùng EDA/dashboard, không dùng ML feature trực tiếp. |

## E3. dict_artists.json

| Source | Key/Field | Data Type | Meaning | Role | ML Usage | Risk Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dict_artists.json | key | str | Spotify artist ID - 22-char alphanumeric | ID | no | 573,856 keys; có thể join với artists.csv.id, nhưng value chưa xác minh. |
| dict_artists.json | value | list[str] | List string chưa xác minh; sample giống Spotify Artist IDs | unknown_need_review | need_review | Không dùng làm nguồn genre cho tới khi xác minh ở Feature 1.2. |

## E4. Feature Engineering Candidates

| Column mới | Tính từ | Mô tả | Role | ML Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| release_year | release_date | Năm phát hành dạng integer | time | yes |
| release_month | release_date | Tháng phát hành 1-12 nếu đủ dữ liệu | time | caution |
| decade | release_date / release_year | Thập kỷ phát hành: 1920, 1930, ..., 2020 | time | yes |
| duration_min | duration_ms | Thời lượng tính bằng phút | technical_metadata | yes |
| main_artist_id | id_artists explode | ID của nghệ sĩ chính, lấy phần tử đầu tiên trong list | ID | no |
| main_artist_name | artists explode | Tên nghệ sĩ chính | artist_metadata | no |
| genre_list | artists.csv.genres | Danh sách genre sau khi parse; nguồn genre duy nhất đã xác nhận | genre_metadata | caution |
| n_artists | id_artists | Số nghệ sĩ trong một track | ML_candidate | yes |
| is_explicit | explicit | Boolean rõ ràng hơn | technical_metadata | yes |

# Phụ lục F - Nguồn tài liệu dùng để đóng gói

| Tài liệu nguồn | Vai trò trong báo cáo |
| --- | --- |
| DATASET_AUDIT_REPORT.md | Nguồn chính cho audit metadata, file inventory, schema summary, numeric statistics, sanity checks, risks, outlier và recommendation Feature 1.2. |
| FEATURE_1_1_COMPLETION_REPORT.md | Nguồn chính cho trạng thái PASS WITH WARNINGS, completed tasks, outputs created, key findings, remaining risks và next step Feature 1.2. |
| DATA_DICTIONARY_DRAFT.md | Nguồn chính cho quy ước Role, ML Usage, data dictionary chi tiết và feature engineering candidates. |
| Nội dung người dùng cung cấp trong chat | Dùng làm mẫu diễn giải thân thiện, dễ hiểu và quyết định đóng Feature 1.1. |