HITRADAR PRO

BÁO CÁO TỔNG HỢP EPIC 1
BÀN GIAO CHO EPIC 2

Data Foundation & Data Understanding → ML Modeling

Mục đích của báo cáo Đây là tài liệu độc lập dành cho người mới bắt đầu làm EPIC 2. Người đọc không cần mở rải rác các file .md khác vẫn hiểu EPIC 1 đã làm gì, dữ liệu cuối cùng nằm ở đâu, cột nào được dùng để train, cột nào bị cấm, warning nào phải xử lý và EPIC 2 nên bắt đầu như thế nào.

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Dự án | HitRadar Pro |
| EPIC 1 | Data Foundation & Data Understanding |
| Người phụ trách EPIC 1 | Đạt |
| Trạng thái cuối | PASS_WITH_WARNINGS — đủ điều kiện bàn giao EPIC 2 |
| Dataset bàn giao | analytics.vw_ml_ready_dataset + CSV/Parquet |
| Kích thước dataset ML-ready | 586,672 dòng × 20 cột |
| Báo cáo này tổng hợp | Feature 1.0 đến Feature 1.9, bao gồm audit, schema, import, cleaning, quality, analytics, EDA, ML handoff và review |

# 1. Tóm tắt điều hành cho EPIC 2

EPIC 1 đã hoàn thành vai trò xây nền dữ liệu cho HitRadar Pro. Kết quả cuối cùng không phải là mô hình ML, mà là một pipeline dữ liệu có thể chạy lại, một database PostgreSQL nhiều tầng, các analytics views, EDA notebooks đã chạy thật, và một dataset ML-ready an toàn để EPIC 2 bắt đầu modeling.

Kết luận nhanh EPIC 2 được phép bắt đầu từ dataset `analytics.vw_ml_ready_dataset` hoặc file export `5.DATA/processed/ml_ready_dataset.csv` / `.parquet`. Không cần quay lại raw data trừ khi muốn debug pipeline. Tuy nhiên EPIC 2 phải xử lý các warning còn lại: tempo/time_signature/release_month NULL, class imbalance của popularity, time bias theo release_year, và tránh leakage.

| Hạng mục | Kết quả cuối cùng | Ý nghĩa cho EPIC 2 |
| --- | --- | --- |
| Raw data | 3 file thật: tracks.csv, artists.csv, dict_artists.json | Không dùng old 5 CSV aggregate; không tạo fake file |
| Database | 3 layer: raw, clean, analytics + ML-ready view | EPIC 2 dùng analytics.vw_ml_ready_dataset |
| Clean data | 6 clean tables đã populate và validate | Không cần tự parse list-string hoặc release_date lại |
| Quality gates | 12 gates: 10 PASS, 2 WARNING, 0 FAIL | Warning được carry-forward, không phải blocker |
| EDA | 6 notebooks execute thật, 42/42 cells, 0 errors, 16 charts | Insight có bằng chứng từ DB thật |
| ML handoff | 586,672 × 20; 18 input features + label + id | Bắt đầu modeling từ bộ này |
| Leakage guard | Không có artists.popularity, aggregate popularity, bucket từ target | Không thêm lại các cột này nếu chưa review leakage |

# 2. Người làm EPIC 2 cần hiểu gì trước tiên?

Nếu bạn là người mới vào EPIC 2, hãy đọc phần này trước. EPIC 1 không làm machine learning. EPIC 1 chuẩn bị dữ liệu và tài liệu để EPIC 2 làm mô hình đúng cách.

EPIC 1 đã xác minh dataset thật, thay vì bám vào giả định cũ 5 CSV.

EPIC 1 đã xây PostgreSQL schema gồm raw, clean, analytics và ML-ready handoff view.

EPIC 1 đã import raw data, làm sạch sang clean layer, validate chất lượng, tạo analytics views và chạy EDA.

EPIC 1 đã xuất dataset ML-ready nhưng cố ý KHÔNG impute, KHÔNG scale, KHÔNG encode, KHÔNG train/test split. Các bước đó thuộc EPIC 2 để tránh data leakage.

EPIC 2 phải bắt đầu bằng việc tách label `target_popularity` khỏi input features, rồi split theo thời gian trước khi fit mọi preprocessing.

| EPIC 1 đã làm | EPIC 1 không làm | EPIC 2 phải làm tiếp |
| --- | --- | --- |
| Audit dữ liệu thật | Không train model | Thiết kế experiment ML |
| Thiết kế schema DB | Không fit scaler/imputer | Temporal split theo release_year |
| Import và clean dữ liệu | Không random split làm kết luận cuối | Impute tempo/time_signature/release_month trên train only |
| Quality gates và EDA | Không dùng popularity proxy làm feature | Scale/encode/transform đúng pipeline |
| ML-ready export | Không tuyên bố predict hit tuyệt đối | Đánh giá model theo bucket và decade |

# 3. Data contract cuối cùng của EPIC 1

Ban đầu tài liệu có giả định 5 file CSV kiểu aggregate. Khi làm việc với dữ liệu thật, EPIC 1 phát hiện dataset hiện tại chỉ có 2 CSV + 1 JSON. EPIC 1 đã cập nhật lại data contract theo thực tế này.

| File thật | Kích thước / số dòng | Vai trò đúng sau kiểm chứng | Ghi chú quan trọng |
| --- | --- | --- | --- |
| tracks.csv | 586,672 dòng, 20 cột | Nguồn chính cho track, audio features, release_date, target popularity | Thay thế vai trò của data.csv trong giả định cũ |
| artists.csv | 1,162,095 dòng, 5 cột | Nguồn artist metadata và genre duy nhất đã xác nhận | genres là list-string cần parse |
| dict_artists.json | 573,856 keys | RELATED_ARTIST_GRAPH: artist_id → related_artist_ids | Không phải nguồn genre; không dùng để tạo artist_genres |

Quyết định quan trọng `dict_artists.json` đã được kiểm chứng bằng overlap check: 50,005 values scan đều khớp với artists.csv.id và có pattern Spotify Artist ID. Vì vậy file này là related artist graph, không phải genre. Genre chỉ lấy từ artists.csv.genres.

| Giả định cũ | Kết luận EPIC 1 | Tác động |
| --- | --- | --- |
| data.csv | Không dùng file cũ; dùng tracks.csv | tracks.csv có đầy đủ audio features |
| data_by_artist.csv | Không dùng file cũ; dùng artists.csv | artists.csv chứa followers, genres, name, popularity |
| data_by_year.csv | Không có raw | Sinh từ analytics views nếu cần |
| data_by_genres.csv | Không có raw | Sinh từ clean.artist_genres / vw_genre_trends |
| data_w_genres.csv | Không có raw | Không tạo giả; build từ join clean tables |

# 4. Timeline chi tiết từng Feature 1.0 → 1.9

Bảng dưới đây là bản đồ toàn bộ EPIC 1. Đây là phần quan trọng nhất để người mới hiểu EPIC 1 đã đi qua những bước nào.

| Feature | Tên | Đã làm gì | Evidence chính | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Data Contract & Scope Lock | Khóa phạm vi EPIC 1, chốt không làm ML/app, cập nhật contract 2 CSV + 1 JSON. | EPIC1_SCOPE_LOCK.md, FEATURE_1_0_COMPLETION_REPORT.md | PASS |
| 1.1 | Dataset Audit & Data Dictionary | Đọc dữ liệu thật, audit schema, missing, duplicate, range, risks; tạo dictionary draft. | DATASET_AUDIT_REPORT.md, DATA_DICTIONARY_DRAFT.md | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1.2 | Database Architecture | Thiết kế PostgreSQL raw/clean/analytics; verify dict_artists; chạy DDL smoke test. | DATABASE_SCHEMA.md, ERD.md, DICT_ARTISTS_SEMANTIC_CHECK.md | PASS |
| 1.3 | Data Ingestion Pipeline | Import tracks/artists/json vào raw tables; validate row/column/ID; hardening scripts. | IMPORT_LOG.md, RAW_IMPORT_VALIDATION_REPORT.md | PASS |
| 1.4 | Data Cleaning & Normalization | Populate clean tables, parse list-string, normalize dates, convert tempo/time_signature=0 thành NULL. | DATA_CLEANING_RULES.md, CLEAN_TABLE_VALIDATION_REPORT.md | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1.5 | Data Quality Gates | Định nghĩa và chạy 12 gates; 10 pass, 2 warning, 0 fail. | DATA_QUALITY_RULES.md, DATA_QUALITY_REPORT.md | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1.6 | Analytics Views & Indexes | Tạo 10 views, 20 indexes, validate views, EXPLAIN ANALYZE, ML-safe audit. | ANALYTICS_VIEWS_REPORT.md, ANALYTICS_VIEW_VALIDATION_REPORT.md | PASS |
| 1.7 | EDA & Data Understanding | Tạo 6 notebooks, execute thật, rút insight, chart, cảnh báo ML. | EDA_INSIGHTS_REPORT.md, EDA_NOTEBOOK_VALIDATION_REPORT.md | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1.8 | ML-Safe Dataset Handoff | Tạo ml_ready view, export CSV/Parquet, feature dictionary, leakage docs, handoff to EPIC 2. | handoff_to_epic2.md, ML_READY_DATASET_VALIDATION_REPORT.md | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1.9 | Documentation & Epic Review | Tổng hợp tài liệu final, DoD review, sprint demo, xác nhận bàn giao EPIC 2. | EPIC1_DEFINITION_OF_DONE_REVIEW.md, FEATURE_1_9_COMPLETION_REPORT.md | PASS_WITH_WARNINGS |

# 5. Chi tiết từng Feature và điều EPIC 2 cần nhớ

## Feature 1.0 — Data Contract & Scope Lock

Mục tiêu: khóa phạm vi EPIC 1 để agent/nhóm không nhảy sang train model hoặc làm app.

Chốt EPIC 1 chỉ làm nền dữ liệu: data contract, schema, import, cleaning, quality, analytics, EDA, ML handoff.

Chốt dữ liệu thật là 2 CSV + 1 JSON, không phải old 5 CSV.

Tác động cho EPIC 2: EPIC 2 không phải đoán nguồn dữ liệu; chỉ nhận dataset bàn giao từ EPIC 1.

## Feature 1.1 — Dataset Audit & Data Dictionary

Đã audit tracks.csv: 586,672 rows, 20 columns, id unique, 0 duplicates.

Đã audit artists.csv: 1,162,095 rows, 5 columns, id unique, 0 duplicates.

Đã audit dict_artists.json: 573,856 keys, semantic ban đầu cần review.

Missing nhỏ: tracks.name = 71, artists.name = 3 ở audit ban đầu, artists.followers = 11.

Range quan trọng đều ổn: audio features trong [0,1], popularity trong [0,100].

Rủi ro phát hiện: tempo=0, time_signature=0, duration outliers, release_date 3 format, list-string artists/genres.

## Feature 1.2 — Database Architecture

Đã xác minh dict_artists.json là RELATED_ARTIST_GRAPH, không phải genre source.

Thiết kế 3 layer PostgreSQL: raw, clean, analytics.

Raw layer giữ dữ liệu nguyên bản, không validate quá chặt để import không bị chặn.

Clean layer enforce constraints sau khi đã parse/normalize.

Analytics layer phục vụ EDA, dashboard và ML handoff.

DDL smoke test chạy thành công: schemas, raw tables, clean tables, analytics views, indexes.

## Feature 1.3 — Data Ingestion Pipeline

Đã import raw.raw_tracks = 586,672 rows.

Đã import raw.raw_artists = 1,162,095 rows.

Đã import raw.raw_artist_json = 573,856 rows.

Tổng raw records/keys = 2,322,623.

Validate row count, column count, ID null/duplicate đều PASS.

Script đã hardening: không hard-code path, dùng --base-dir, PGPASSWORD, fail logic rõ.

## Feature 1.4 — Data Cleaning & Normalization

Đã tạo clean.tracks = 586,672, clean.artists = 1,162,095, clean.genres = 5,366.

Đã tạo clean.track_artists = 730,946, clean.artist_genres = 468,680, clean.artist_relations = 8,864,471.

release_date được normalize thành release_year, release_month, decade, release_precision.

tempo=0 chuyển thành NULL: 328 rows; time_signature=0/out-of-range chuyển thành NULL: 337 rows.

Duration outliers giữ lại: 26 bài <10s, 83 bài >60 phút.

track_artists coverage = 96.54%; 26,224 artist_id bị skip do không tồn tại trong artists.csv.

## Feature 1.5 — Data Quality Gates

Đã chạy 12 quality gates trên clean layer.

Kết quả: 10 PASS, 2 WARNING, 0 FAIL, overall PASS_WITH_WARNINGS.

Warnings không chặn pipeline: duration outliers và loudness > 0.

FK/orphan checks: 0 orphan across junction tables.

Artist join coverage PASS vì 96.54% ≥ threshold 95%.

Genre join coverage PASS 100%.

## Feature 1.6 — Analytics Views & Indexes

Đã tạo 10 analytics views: overview, decade, audio trends, popularity stats, top artists, genre trends, explicit, duration, data quality, ML training dataset.

vw_tracks_overview và vw_ml_training_dataset đều có 586,672 rows.

vw_top_artists có 81,776 artists with tracks.

vw_genre_trends có 19,103 genre-decade rows và dùng CTE DISTINCT chống duplicate weighting.

ML-safe audit PASS: target_popularity có vai trò label, không có leakage columns.

EXPLAIN ANALYZE cho views chính đều dưới ngưỡng warning.

## Feature 1.7 — EDA & Data Understanding

Đã tạo 6 notebooks EDA và execute thật bằng nbconvert.

42/42 code cells executed, 0 errors, 16 charts, 53 outputs.

Insight chính: popularity imbalance rất nặng, release_year correlation +0.5909, acousticness giảm mạnh theo thời gian.

Top genres có bias: rock, adult standards, classic rock, filmi, classical.

4,672 track-linked genres: không nên one-hot toàn bộ mặc định.

Khuyến nghị EPIC 2: temporal split, xử lý class imbalance, impute/train-only preprocessing.

## Feature 1.8 — ML-Safe Dataset Handoff

Đã tạo analytics.vw_ml_ready_dataset = 586,672 rows × 20 columns.

Đã export CSV 69.19 MB và Parquet 25.22 MB.

20 cột gồm track_id, target_popularity, và 18 baseline input features.

Validation: view tồn tại, row count đúng, required columns đủ, no extra, no forbidden leakage columns.

Warnings giữ lại: tempo NULL=328, time_signature NULL=337, release_month NULL=136,489.

Đã viết handoff_to_epic2, feature_dictionary, leakage risks, popularity limitations, excluded columns.

## Feature 1.9 — Documentation & Epic Review

Đã tổng hợp tài liệu final: DATA_DICTIONARY, DATABASE_SCHEMA, DATA_CLEANING_RULES, DATA_QUALITY_REPORT, EDA_FINDINGS, HOW_TO_RUN.

Đã thực hiện Definition of Done Review cho toàn EPIC 1.

Đã chuẩn bị Sprint Review Demo script 5 phút.

EPIC 1 final status = PASS_WITH_WARNINGS, không có FAIL blocker.

EPIC 2 readiness: dataset validated, docs complete, leakage rules rõ, warnings có owner/action.

# 6. Database cuối cùng: Raw → Clean → Analytics → ML-ready

Phần này giúp EPIC 2 hiểu dữ liệu đã đi qua những layer nào. Khi train model, ưu tiên dùng ML-ready view/export; không cần thao tác trực tiếp với raw tables nếu không debug.

## 6.1 Raw layer

| Bảng raw | Số dòng | Nguồn | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| raw.raw_tracks | 586,672 | tracks.csv | Lưu track records nguyên bản, gồm audio features và target popularity |
| raw.raw_artists | 1,162,095 | artists.csv | Lưu artist metadata và genres list-string |
| raw.raw_artist_json | 573,856 | dict_artists.json | Lưu related artist graph, không phải genre |

## 6.2 Clean layer

| Bảng clean | Số dòng | Nội dung | Điểm cần nhớ |
| --- | --- | --- | --- |
| clean.tracks | 586,672 | Track fact: target, duration, release, audio features | Giữ 1:1 với raw.raw_tracks |
| clean.artists | 1,162,095 | Artist dimension | artists.popularity chỉ dashboard/caution |
| clean.genres | 5,366 | Genre vocabulary | Nguồn từ artists.csv.genres |
| clean.track_artists | 730,946 | Quan hệ track-artist | Coverage 96.54%, skip unknown FK |
| clean.artist_genres | 468,680 | Quan hệ artist-genre | source=artists_csv |
| clean.artist_relations | 8,864,471 | Related artist graph | Từ dict_artists.json |

## 6.3 Analytics views

| View | Rows | Use case |
| --- | --- | --- |
| vw_tracks_overview | 586,672 | EDA/dashboard full track snapshot |
| vw_tracks_by_decade | 12 | Trend theo thập kỷ |
| vw_audio_trends | 101 | Xu hướng audio feature theo năm |
| vw_popularity_stats | 5 | Bucket phân bố target popularity |
| vw_top_artists | 81,776 | Artist analytics |
| vw_genre_trends | 19,103 | Genre-decade trends; có DISTINCT chống duplicate weighting |
| vw_explicit_by_decade | 12 | Explicit ratio theo thập kỷ |
| vw_duration_trends | 101 | Duration trend và flags short/long |
| vw_data_quality_report | 16 | Quality monitoring metrics |
| vw_ml_training_dataset | 586,672 | ML candidate base |
| vw_ml_ready_dataset | 586,672 | Dataset bàn giao EPIC 2 |

# 7. Dataset ML-ready bàn giao cho EPIC 2

Dataset chính EPIC 2 nên bắt đầu từ `analytics.vw_ml_ready_dataset` hoặc file export `5.DATA/processed/ml_ready_dataset.csv` / `ml_ready_dataset.parquet`. Dataset có 586,672 dòng và 20 cột. Trong đó có 18 input features được phép dùng, 1 label và 1 identifier.

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Source view | analytics.vw_ml_ready_dataset |
| Upstream | analytics.vw_ml_training_dataset |
| Rows | 586,672 |
| Columns | 20 |
| Label | target_popularity |
| Allowed input features | 18 |
| Non-training columns | track_id, target_popularity |
| Export CSV | 5.DATA/processed/ml_ready_dataset.csv — 69.19 MB |
| Export Parquet | 5.DATA/processed/ml_ready_dataset.parquet — 25.22 MB |
| Validation status | PASS_WITH_WARNINGS |

## 7.1 Feature dictionary rút gọn

| Cột | Vai trò | Kiểu | Use for training? | Ghi chú EPIC 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| track_id | identifier | text | No | Dùng trace/debug, không đưa vào X |
| target_popularity | label | smallint | No (label) | Biến cần dự đoán, tuyệt đối không dùng làm input |
| duration_min | numeric | numeric | Yes | Scale ở EPIC 2; có outlier ngắn/dài |
| explicit | categorical | boolean | Yes | Encode boolean nếu model cần |
| release_year | time-sensitive | smallint | Yes | Corr +0.5909 với target; nên temporal split |
| release_month | time-sensitive | smallint | Yes | 136,489 NULL; cần strategy/impute |
| decade | time-sensitive | smallint | Yes | Có thể dùng nhưng kiểm soát time bias |
| release_precision | categorical | text | Yes | day/month/year; cần encode |
| danceability | numeric audio | float8 | Yes | 0–1 |
| energy | numeric audio | float8 | Yes | 0–1 |
| key | music categorical | smallint | Yes | 0–11; có thể one-hot/ordinal |
| loudness | numeric audio | float8 | Yes | 219 rows >0 dB, cần lưu ý |
| mode | binary | smallint | Yes | 0 minor, 1 major |
| speechiness | numeric audio | float8 | Yes | Skew/zero-inflated; cân nhắc log-transform |
| acousticness | numeric audio | float8 | Yes | 0–1; corr âm với target |
| instrumentalness | numeric audio | float8 | Yes | Skew/zero-inflated; log-transform |
| liveness | numeric audio | float8 | Yes | 0–1 |
| valence | numeric audio | float8 | Yes | 0–1 |
| tempo | numeric audio | float8 | Yes | 328 NULL; impute median train-only |
| time_signature | music categorical | smallint | Yes | 337 NULL; impute mode train-only |

## 7.2 Baseline input features được phép dùng

duration_min explicit release_year release_month decade release_precision danceability energy key loudness mode speechiness acousticness instrumentalness liveness valence tempo time_signature

## 7.3 Cột và nhóm cột bị cấm / không được dùng mặc định

| Cột / nhóm cột | Lý do không dùng | Trạng thái hiện tại |
| --- | --- | --- |
| target_popularity | Đây là label; dùng làm input sẽ target leakage | Có trong dataset nhưng phải tách ra làm y |
| track_id | Identifier, dễ overfit, không có nghĩa âm nhạc | Có để trace/debug |
| artists.popularity / artist_popularity_dashboard_only | Proxy rất mạnh của track popularity | Không có trong ML-ready view |
| avg_artist_popularity / avg_genre_popularity | Aggregate target distribution có thể leak test set | Không có trong ML-ready view |
| popularity_bucket / popularity_group | Derived từ label | Không có trong ML-ready view |
| train_split / test_split / split | Metadata quy trình, không phải feature | EPIC 1 không tạo split |
| imputed_* / scaled_* / label_encoded* | Preprocessing phải fit train-only ở EPIC 2 | EPIC 1 không tạo |
| future_popularity | Post-outcome leakage | Không có |

# 8. Data quality và warning cần carry-forward

EPIC 1 kết thúc với PASS_WITH_WARNINGS. Điều này có nghĩa là không còn lỗi chặn pipeline, nhưng có những điểm dữ liệu cần EPIC 2 xử lý đúng quy trình ML.

| Warning | Giá trị | Tại sao quan trọng | EPIC 2 nên xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| tempo NULL | 328 | Thiếu BPM sau khi tempo=0 được đổi sang NULL | Impute median trên train split only |
| time_signature NULL | 337 | Thiếu nhịp sau khi 0/out-of-range đổi sang NULL | Impute mode trên train split only |
| release_month NULL | 136,489 | Nhiều release_date chỉ có năm | Giữ missing indicator hoặc impute strategy riêng |
| target_popularity = 0 | 44,690 (~7.6%) | Có thể là inactive/unlisted; ảnh hưởng distribution | Phân tích riêng, đánh giá metric theo bucket |
| Popularity imbalance | ~75% tracks ≤ 40 | Model dễ học majority low-popularity | Weighted metrics, bucket evaluation, cân nhắc regression/classification |
| release_year time bias | corr +0.5909 | Model có thể học bài mới phổ biến hơn | Temporal split, error analysis theo decade |
| Duration short | 26 tracks <10s | Outlier nhỏ | Filter hoặc giữ tùy experiment |
| Duration long | 83 tracks >60min | Có thể là audiobook/compilation | Filter hoặc giữ tùy experiment |
| loudness > 0 | 219 tracks | Bất thường nhưng không vượt ngưỡng fail | Clip/investigate hoặc robust scaler |
| track_artists coverage | 96.54% | 3.46% artist_id không join được | Nếu dùng artist features, cần missing handling |
| artist_relations diff | 1 pair | Duplicate pair bị ON CONFLICT collapse | Không ảnh hưởng baseline ML |
| tracks.name NULL | 71 | Tên bài không dùng trong baseline ML | Không cần xử lý nếu không dùng NLP |
| artists.followers NULL | 11 | Không có trong ML-ready baseline | Nếu dùng mở rộng, impute train-only |

# 9. Insight EDA quan trọng cho EPIC 2

Các insight dưới đây là thông tin nền để thiết kế modeling. Chúng không phải suy đoán, mà đến từ analytics views và notebooks đã execute thật.

| Nhóm insight | Phát hiện chính | Tác động cho modeling |
| --- | --- | --- |
| Scale dataset | 586,672 tracks, 81,776 artists with tracks, 5,366 genres total, 4,672 track-linked genres, 101 năm 1921–2021 | Đủ lớn cho ML; cần pipeline nhẹ và reproducible |
| Popularity imbalance | 0–20: 219,988; 21–40: 219,003; 81–100 chỉ 736 | Classification khó ở tail; regression cần bucket/decade evaluation |
| Time bias | release_year corr +0.5909 với target_popularity | Không dùng random split làm kết luận cuối; dùng temporal split |
| Audio trends | Acousticness giảm từ ~0.90 ở 1920s xuống ~0.28 ở 2020s; energy/danceability tăng | Audio features phản ánh xu hướng thời gian, có thể liên quan time bias |
| Skewed features | speechiness và instrumentalness zero-inflated/skew mạnh | Cân nhắc log-transform |
| Genre bias | Top genres: rock, adult standards, classic rock, filmi, classical | Không one-hot 4,672 genres toàn bộ; dùng top-N/embedding |
| Outliers nhỏ | Duration/loudness/tempo/time_signature outliers tỷ lệ rất nhỏ | Không blocker, nhưng preprocessing cần xử lý rõ |

# 10. EPIC 2 nên bắt đầu như thế nào?

Phần này là quy trình khởi động an toàn cho EPIC 2. Mục tiêu là tránh data leakage và tạo baseline đáng tin cậy.

## 10.1 Quy trình khuyến nghị

Đọc `ml_ready_dataset.parquet` nếu có, nếu không dùng CSV. Không đọc raw tables để train baseline.

Tách `y = target_popularity`; tạo `X` từ 18 allowed input features. Không đưa `track_id` vào X.

Split theo thời gian bằng `release_year` hoặc time-aware cross-validation. Random split chỉ dùng để so sánh, không nên là kết luận cuối.

Fit imputer trên train only: tempo → median; time_signature → mode; release_month → mode hoặc strategy riêng.

Encode categorical trên train only: explicit, release_precision, có thể key/time_signature dạng categorical.

Scale numeric features trên train only nếu model cần.

Transform skewed features: speechiness, instrumentalness; cân nhắc log1p hoặc biến đổi phù hợp.

Train baseline đơn giản trước: DummyRegressor, Linear/Ridge, RandomForest/HistGradientBoosting hoặc XGBoost/LightGBM nếu môi trường cho phép.

Đánh giá bằng MAE/RMSE và breakdown theo popularity bucket, decade/release_year, duration outlier, explicit vs non-explicit.

Viết model card: popularity là proxy của Spotify snapshot, không phải chất lượng âm nhạc tuyệt đối.

## 10.2 Pseudocode an toàn cho EPIC 2

# 1. Load handoff dataset import pandas as pd df = pd.read_parquet("5.DATA/processed/ml_ready_dataset.parquet") # hoặc: df = pd.read_csv("5.DATA/processed/ml_ready_dataset.csv") # 2. Tách label và identifier label = "target_popularity" id_col = "track_id" allowed_features = [ "duration_min", "explicit", "release_year", "release_month", "decade", "release_precision", "danceability", "energy", "key", "loudness", "mode", "speechiness", "acousticness", "instrumentalness", "liveness", "valence", "tempo", "time_signature" ] X = df[allowed_features] y = df[label] # 3. Split trước mọi preprocessing # Ví dụ: train = release_year <= 2015, test = release_year > 2015 train_mask = X["release_year"] <= 2015 X_train, y_train = X[train_mask], y[train_mask] X_test, y_test = X[~train_mask], y[~train_mask] # 4. Fit imputer/scaler/encoder chỉ trên train, sau đó transform test. # Tuyệt đối không fit trên toàn bộ df.

## 10.3 Những điều EPIC 2 không được làm

| Không được làm | Lý do |
| --- | --- |
| Đưa target_popularity vào X | Target leakage, mô hình học đáp án |
| Dùng artists.popularity hoặc avg_artist_popularity | Popularity proxy leakage |
| Tạo popularity_bucket từ target rồi đưa vào feature | Derived label leakage |
| Fit imputer/scaler/encoder trên toàn dataset | Leak thống kê test vào train |
| Chỉ dùng random split rồi kết luận model tốt | Dữ liệu có time bias lớn theo release_year |
| One-hot toàn bộ 4,672 genres mặc định | Rất rộng, sparse, dễ overfit |
| Tuyên bố model đo chất lượng âm nhạc | Spotify popularity là proxy của activity/streams gần đây, không phải artistic quality |
| Sửa raw data để làm đẹp kết quả | Mất reproducibility và audit trail |

# 11. Cách chạy lại pipeline từ đầu đến bàn giao ML-ready

Các lệnh dưới đây là bản rút gọn để người mới kiểm tra pipeline. Trước khi chạy, cần đảm bảo PostgreSQL 18.x, Python 3.10+, pandas, psycopg2-binary và biến môi trường PGPASSWORD.

$project = "X:\DUAN1\HitRadar_Pro" $psql = "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql.exe" $db = "hitradar" $u = "postgres" $env:PGPASSWORD = "your_password" $env:PYTHONUTF8 = "1" # 1. Chạy DDL Feature 1.2 $ddl = "$project\2.DATABASE_SQL\2.1.tao_bang" $ddlFiles = @( "01_create_schemas.sql", "02_create_raw_tables.sql", "03_create_clean_tables.sql", "04_create_analytics_views.sql", "05_create_constraints_indexes.sql" ) foreach ($f in $ddlFiles) { & $psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U $u -d $db -f "$ddl\$f" } # 2. Import raw Feature 1.3 python "$project\9.SCRIPTS\import_raw_data.py" --base-dir $project --database $db --user $u --reset python "$project\9.SCRIPTS\validate_raw_import.py" --base-dir $project --database $db --user $u # 3. Clean Feature 1.4 python "$project\9.SCRIPTS\clean_raw_to_clean.py" --base-dir $project --database $db --user $u --reset-clean python "$project\9.SCRIPTS\validate_clean_tables.py" --base-dir $project --database $db --user $u # 4. Data quality Feature 1.5 python "$project\9.SCRIPTS\run_data_quality_gates.py" --base-dir $project --database $db --user $u # 5. Views + indexes Feature 1.6 & $psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U $u -d $db -f "$project\2.DATABASE_SQL\2.4.views\01_create_analytics_views.sql" & $psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U $u -d $db -f "$project\2.DATABASE_SQL\2.5.indexes\01_create_indexes.sql" python "$project\9.SCRIPTS\validate_analytics_views.py" --base-dir $project --database $db --user $u # 6. ML-ready handoff Feature 1.8 & $psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U $u -d $db -f "$project\2.DATABASE_SQL\2.6.ml_handoff\01_create_ml_ready_dataset.sql" python "$project\9.SCRIPTS\export_ml_ready_dataset.py" --base-dir $project --database $db --user $u python "$project\9.SCRIPTS\validate_ml_ready_dataset.py" --base-dir $project --database $db --user $u

# 12. Danh mục tài liệu quan trọng đã được gom vào báo cáo này

Báo cáo này đã trích xuất và tổng hợp nội dung quan trọng từ các tài liệu bên dưới. Người làm EPIC 2 chỉ cần đọc báo cáo này trước, sau đó mở tài liệu gốc khi cần kiểm chứng chi tiết kỹ thuật.

| Nhóm tài liệu | File quan trọng | Nội dung đã đưa vào báo cáo |
| --- | --- | --- |
| Scope/Audit | EPIC1_SCOPE_LOCK.md, DATASET_AUDIT_REPORT.md, DATA_DICTIONARY_DRAFT.md | Contract dữ liệu thật, schema, missing, duplicate, range, risks |
| Schema/ERD | DATABASE_SCHEMA.md, ERD.md, DICT_ARTISTS_SEMANTIC_CHECK.md | 3-layer architecture, dict_artists semantic, raw/clean/analytics |
| Import/Clean | IMPORT_LOG.md, RAW_IMPORT_VALIDATION_REPORT.md, DATA_CLEANING_RULES.md, CLEAN_TABLE_VALIDATION_REPORT.md | Row counts, cleaning rules, validation, warnings |
| Quality | DATA_QUALITY_RULES.md, DATA_QUALITY_REPORT.md | 12 quality gates, thresholds, pass/warning/fail logic |
| Analytics/EDA | ANALYTICS_VIEWS_REPORT.md, EDA_FINDINGS.md, EDA_INSIGHTS_REPORT.md, EDA_NOTEBOOK_VALIDATION_REPORT.md | Views, EDA insight, 6 notebooks, charts, correlation/outliers |
| ML handoff | feature_dictionary.md, handoff_to_epic2.md, ml_excluded_columns.md, data_leakage_risks.md, popularity_limitations.md, ML_READY_DATASET_VALIDATION_REPORT.md | 20-column dataset spec, allowed/excluded features, warnings and EPIC 2 recommendations |
| Review | EPIC1_DEFINITION_OF_DONE_REVIEW.md, EPIC1_SPRINT_REVIEW_DEMO.md, FEATURE_1_9_COMPLETION_REPORT.md | DoD, sprint review script, final readiness |

# 13. Definition of Done tổng hợp

| Tiêu chí DoD | Bằng chứng | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Raw data audited | Dataset audit và data dictionary | PASS |
| Actual dataset scope locked | 2 CSV + 1 JSON, old 5 CSV deprecated | PASS |
| Database schema created | Raw/clean/analytics schema + DDL | PASS |
| Raw import reproducible | Import scripts + validation | PASS |
| Clean layer populated | Clean tables row counts + validation | PASS_WITH_WARNINGS |
| Data quality gates passed | 12 gates, 0 FAIL | PASS_WITH_WARNINGS |
| Analytics views created | 10/10 views validated | PASS |
| EDA notebooks executed | 6/6 notebooks, 42/42 cells, 0 errors | PASS_WITH_WARNINGS |
| ML-ready dataset exported | CSV + Parquet, 586,672 rows | PASS_WITH_WARNINGS |
| Leakage docs completed | Excluded columns + leakage risks | PASS |
| Handoff docs completed | handoff_to_epic2 + feature dictionary | PASS |
| Final documentation completed | Feature 1.9 docs + review | PASS_WITH_WARNINGS |

# 14. Kết luận cuối cùng

Final decision EPIC 1 hoàn thành ở trạng thái PASS_WITH_WARNINGS. Không có lỗi chặn pipeline, không có leakage columns trong ML-ready dataset, và toàn bộ dữ liệu cần cho EPIC 2 đã được bàn giao. Các warning còn lại là trách nhiệm ML preprocessing/evaluation của EPIC 2, không phải lỗi EPIC 1.

Người làm EPIC 2 nên bắt đầu bằng cách đọc mục 7, 8, 9 và 10 trong báo cáo này. Sau đó dùng `ml_ready_dataset.parquet` hoặc `analytics.vw_ml_ready_dataset` để tạo baseline model. Tất cả preprocessing phải fit trên train split, ưu tiên temporal split theo `release_year`, và báo cáo kết quả theo popularity bucket cùng decade để tránh đánh giá sai do imbalance/time bias.