Tóm tắt công việc hôm nay EPIC 1, HitRadar Pro Người phụ trách: Đạt ¦ Vai trò: EPIC 1 - xây nền dữ liệu

# 1. Bối cảnh ban đầu

Bạn (Đạt) mang vào 4 tài liệu: giới thiệu dataset, phân tích dự án HiRadar Pro, phân tích Spotify dataset từ ChatGPT, và tổng hợp EPIC 1-2-3. Từ đó tôi đọc toàn bộ và xây dựng hiểu biết về dự án trước khi bắt đầu làm việc thực tế.

# 2. Những việc đã làm theo thứ tự

## 1. Phân tích bối cảnh dự án

Đọc 4 tài liệu, tổng hợp lại toàn bộ bức tranh: dự án HitRadar Pro là hệ thống phân tích và dự đoán độ phổ biến nhạc Spotify, chia thành 3 EPIC.

Vai trò của bạn (Đạt) là EPIC 1 - xây nền dữ liệu, không làm ML, không làm app. Luồng triển khai là EPIC 1 -> EPIC 2 -> EPIC 3.

## 2. Khóa phạm vi EPIC 1 (EPIC1_SCOPE_LOCK.md)

File này đã tồn tại trong repo với đúng nội dung yêu cầu - xác nhận và giữ nguyên.

Đây là file dùng để "kiểm soát agent" - nhắc nhở rõ ràng EPIC 1 không được nhảy sang train model hay làm app.

## 3. Chuẩn bị cấu trúc nhận dữ liệu

Tạo DATA_SOURCE.md - tài liệu ghi rõ dataset là gì, tải ở đâu, tải bằng cách nào (Kaggle API và thủ công), 5 file CSV dự kiến là gì.

Cập nhật .gitignore từ rỗng thành đầy đủ: ngăn commit raw CSV, ZIP, model .pkl, .env, các file hệ thống.

## 4. Cố gắng tải dataset qua Kaggle CLI

Phát hiện Kaggle CLI chưa cài -> cài thành công.

File kaggle.json (API token) chưa có -> dừng lại, hướng dẫn bạn tự tạo token trên trang Kaggle.

Trong lúc này bạn vô tình chia sẻ API key vào chat - tôi cảnh báo ngay và hướng dẫn thu hồi token đó để bảo mật.

## 5. Xử lý dataset tải thủ công

Bạn tải 3 file trực tiếp từ Kaggle: tracks.csv, artists.csv, dict_artists.json.

Windows tạo ra thư mục trùng tên với file, dẫn đến cấu trúc lồng nhau sai: tracks.csv/tracks.csv.

Tôi phát hiện vấn đề này qua việc quét toàn bộ dự án, đọc header từng file để xác định nội dung thật.

Các thao tác đã thực hiện:

Di chuyển 3 file thật vào đúng thư mục 1.DỮ_LIỆU/1.1.raw/

Xóa 3 thư mục wrapper lỗi ở root

Xóa 5 placeholder CSV rỗng tên cũ

Xóa 3 script tạm dùng để thực hiện công việc trên

## 6. Phát hiện và xử lý thay đổi cấu trúc dataset

Kaggle dataset phiên bản hiện tại chỉ có 2 CSV + 1 JSON, không phải 5 CSV như tài liệu gốc giả định. Tôi xác nhận điều này bằng cách đọc header thực tế:

| File | Quy mô / nội dung | Vai trò trong contract mới |
| --- | --- | --- |
| tracks.csv | 586,672 bài hát, có đầy đủ audio features | Thay thế data.csv |
| artists.csv | 1,162,095 nghệ sĩ, có genre field | Thay thế data_by_artist.csv |
| dict_artists.json | 573,856 keys, mapping artist_id -> genre list | Nguồn bổ sung |

Ba file aggregate còn lại (data_by_year, data_by_genres, data_w_genres) sẽ được sinh ra trong pipeline EPIC 1 - không cần raw, không tạo giả.

## 7. Tạo báo cáo kiểm tra download (DATASET_DOWNLOAD_CHECK.md)

Báo cáo chính thức ghi nhận 3 file raw đã có dữ liệu thật, kích thước, số dòng, trạng thái từng file.

Kết luận: PASS.

## 8. Hoàn thành Feature 1.0 - Data Contract & Scope Lock

Đây là tác vụ lớn nhất trong ngày. Viết lại toàn bộ EPIC1_SCOPE_LOCK.md với 10 mục đầy đủ.

Đồng thời tạo FEATURE_1_0_COMPLETION_REPORT.md - bằng chứng hoàn thành Feature 1.0 với 7 task, contract thực tế, rủi ro còn lại, và bước tiếp theo.

Các nội dung chính trong EPIC1_SCOPE_LOCK.md:

Mục tiêu EPIC 1

Input chính thức (contract mới: 2 CSV + 1 JSON)

Mapping từ contract cũ (5 CSV) sang thực tế

Output bắt buộc (9 tài liệu + tables + views + export)

EPIC 1 làm gì / không làm gì

Ranh giới cứng EPIC 1 / EPIC 2

Quy tắc chống data leakage

Definition of Done

## 9. Push lên GitHub

Commit de119fb - 10 file thay đổi, đã push lên main tại github.com/tandat1512/hitradar. Raw data được giữ hoàn toàn local, không bao giờ commit.

# 3. Tổng kết

| Hạng mục | Trạng thái |
| --- | --- |
| Phạm vi EPIC 1 đã khóa | Xong |
| Data contract cập nhật theo thực tế | Xong |
| Raw dataset (2 CSV + 1 JSON) đúng thư mục | Xong |
| Tài liệu Feature 1.0 đầy đủ | Xong |
| GitHub cập nhật | Xong |
| Feature 1.0 | PASS |

# 4. Bước tiếp theo

Feature 1.1 - Dataset Audit & Data Dictionary: đọc schema thực tế từng cột, đo missing values, kiểm tra duplicate, kiểm tra range audio features, viết DATA_DICTIONARY.md và DATASET_AUDIT_REPORT.md. Đây là bước đầu tiên chạm vào dữ liệu thật.

Ghi chú: File này dùng để lưu lại tiến trình làm việc hôm nay và làm mốc chuyển tiếp từ Feature 1.0 sang Feature 1.1 trong EPIC 1.