BÁO CÁO ĐÓNG GÓI FEATURE 2.0

ML Contract & Experiment Design - HitRadar Pro

EPIC 2 - Data Science & ML Engineering

Trạng thái: PASS_WITH_WARNINGS - ML CONTRACT LOCKED Feature 2.0 đã khóa bài toán regression, input/output contract, bộ ba model, metric, temporal split principle, leakage rules và Definition of Done. Không có blocker. Mốc năm split cụ thể được chuyển sang Feature 2.1 để chốt bằng dữ liệu thực tế.

| MODEL SET 3 Ridge / HGBT / XGBoost | PRIMARY METRIC MAE RMSE / R² bổ sung | BLOCKER 0 1 điểm deferred: split cutoff |
| --- | --- | --- |

| Trường | Thông tin |
| --- | --- |
| Dự án | HitRadar Pro |
| Người thực hiện | Tuấn Anh |
| Feature | 2.0 - ML Contract & Experiment Design |
| Ngày hoàn thành | 2026-07-15 |
| Dataset contract | analytics.vw_ml_ready_dataset + CSV/Parquet; 586.672 × 20 |
| Identifier / Label | track_id / target_popularity |
| Model chính | Ridge, HistGradientBoostingRegressor, XGBoostRegressor |
| Quyết định | Được phép chuyển Feature 2.1 - Data Intake, Validation & Temporal Split |

# 0. Mục lục nhanh

1. Kết luận điều hành

2. Feature 2.0 là gì?

3. Bối cảnh và input từ EPIC 1

4. Phạm vi có làm / không làm

5. Task 2.0.1–2.0.8 đã hoàn thành

6. ML Contract đã khóa

7. Experiment Design và leakage rules

8. Output đã tạo

9. Definition of Done

10. Warning và rủi ro carry-forward

11. Quyết định đóng Feature 2.0

Phụ lục A - experiment_config.yaml rút gọn

# 1. Kết luận điều hành

Feature 2.0 đã hoàn thành vai trò khóa “luật chơi” cho toàn bộ EPIC 2. Kết quả của Feature này không phải model hay metric benchmark, mà là một contract thống nhất để các Feature 2.1–2.8 không tự ý thay đổi target, dữ liệu, model, metric hoặc cách chia tập.

Kết luận một câu EPIC 2 được phép bắt đầu modeling từ dataset ML-ready, nhưng mọi bước có fit phải diễn ra sau temporal split; test set bị khóa cho đến khi candidate đã được chốt.

| Hạng mục | Kết quả đã khóa | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Bài toán | Regression dự đoán target_popularity 0–100 | Không chuyển baseline chính thành hit/non-hit classification |
| Input | 586.672 dòng × 20 cột | 18 features + track_id + target |
| Model | Ridge / HGBT / XGBoost | Không mặc định XGBoost thắng |
| Metric chính | MAE | Dễ diễn giải theo số điểm popularity sai lệch |
| Split | Temporal train/validation/test | Mốc năm chốt ở Feature 2.1 |
| Leakage guard | Split trước mọi fit | Validation/test chỉ transform |

# 2. Feature 2.0 là gì?

Nói đơn giản, Feature 2.0 là bước viết “hợp đồng kỹ thuật” trước khi train model. Nếu chưa khóa target, input, cột cấm, metric và temporal split, nhóm có thể tạo ra nhiều notebook chạy được nhưng kết quả không so sánh được hoặc bị data leakage.

| Khái niệm | Giải thích dễ hiểu |
| --- | --- |
| ML Contract | Quy định model nhận dữ liệu gì, dự đoán gì và cột nào bị cấm. |
| Experiment Design | Kế hoạch chia tập, preprocessing, training, tuning và evaluation. |
| Leakage | Thông tin từ validation/test hoặc target bị lọt vào train. |
| Definition of Done | Checklist xác nhận Feature/EPIC đủ điều kiện đóng. |

# 3. Bối cảnh và input từ EPIC 1

EPIC 1 đã hoàn thành pipeline raw → clean → analytics → ML-ready. EPIC 2 không cần quay lại raw CSV trong modeling thông thường; điểm bắt đầu chính thức là Parquet, CSV hoặc analytics view đã được validate.

Hình 1. Luồng khóa contract của Feature 2.0 trước khi chuyển sang Feature 2.1.

| Nguồn | Vai trò | Trạng thái sử dụng |
| --- | --- | --- |
| ml_ready_dataset.parquet | Nguồn ưu tiên cho pandas/sklearn | Ưu tiên 1 |
| analytics.vw_ml_ready_dataset | Nguồn chính thức trong PostgreSQL | Ưu tiên 2 / kiểm chứng |
| ml_ready_dataset.csv | Bản dự phòng | Chỉ dùng khi Parquet không khả dụng |
| feature_dictionary / handoff docs | Giải thích schema, cột cấm, warnings | Bắt buộc đọc |

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Rows / Columns | 586.672 / 20 |
| Identifier | track_id |
| Label | target_popularity |
| Allowed baseline inputs | 18 features |
| Validation status từ EPIC 1 | PASS_WITH_WARNINGS |

# 4. Phạm vi Feature 2.0

| Feature 2.0 CÓ làm | Feature 2.0 KHÔNG làm |
| --- | --- |
| Khóa problem/input/output contract | Không load và chia dữ liệu thật |
| Chốt model roles và metrics | Không fit imputer/scaler/encoder |
| Chốt temporal split principle | Không train hoặc tuning model |
| Viết leakage rules và best-model criteria | Không tạo SHAP |
| Tạo config và Definition of Done | Không làm FastAPI/Streamlit |

# 5. Task 2.0.1–2.0.8 đã hoàn thành

| Task | Công việc | Kết quả | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0.1 | Xác nhận bài toán ML | Regression; target 0–100 | DONE |
| 2.0.2 | Xác nhận input contract | 18 features; id/label tách riêng | DONE |
| 2.0.3 | Chốt model set | Ridge / HGBT / XGBoost + Dummy sanity | DONE |
| 2.0.4 | Chốt metric | MAE primary; RMSE/R²/MedianAE bổ sung | DONE |
| 2.0.5 | Viết leakage rules | Split trước fit; test locked | DONE |
| 2.0.6 | Best-model criteria | Accuracy + robustness + deployment | DONE |
| 2.0.7 | Tạo experiment_config.yaml | Config trung tâm, không hard-code | DONE |
| 2.0.8 | Viết Definition of Done | Feature 2.0 và EPIC 2 | DONE |

# 6. ML Contract đã khóa

## 6.1 Bài toán và output

Model nhận một hàng đặc trưng tabular và trả về một số dự đoán popularity. Popularity là nhãn lịch sử của Spotify, không phải thước đo tuyệt đối về chất lượng âm nhạc hoặc đảm bảo thành hit trong tương lai.

Input: 18 baseline features Identifier: track_id (trace only) Label: target_popularity Output: predicted_popularity + model_version + data_version

## 6.2 Danh sách 18 baseline features

| Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 |
| --- | --- | --- |
| duration_min | explicit | release_year |
| release_month | decade | release_precision |
| danceability | energy | key |
| loudness | mode | speechiness |
| acousticness | instrumentalness | liveness |
| valence | tempo | time_signature |

## 6.3 Cột và nhóm cột bị cấm

| Cột/nhóm | Lý do |
| --- | --- |
| track_id | Identifier, dễ overfit và không có nghĩa âm nhạc. |
| target_popularity | Label; đưa vào X là target leakage. |
| artists.popularity / avg popularity | Popularity proxy có thể leak target distribution. |
| popularity_bucket / group | Được dẫn xuất trực tiếp từ label. |
| preprocessed values fit trước split | Làm rò rỉ thống kê validation/test. |

# 7. Experiment Design và leakage rules

## 7.1 Vai trò từng model

| Model | Vai trò | Preprocessing chính | Quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| DummyRegressor | Sanity baseline | Tối thiểu để kiểm pipeline | Không phải candidate cuối |
| Ridge Regression | Baseline tuyến tính | Imputer + encoder + scaler | Bắt buộc chạy |
| HistGradientBoosting | Challenger CPU | NaN numeric có thể giữ; không scale | Bắt buộc chạy |
| XGBoostRegressor | Candidate mạnh | Schema/encoding; tree_method=hist | Không mặc định thắng |

## 7.2 Metric và tiêu chí chọn best model

| Nhóm | Tiêu chí |
| --- | --- |
| Primary metric | MAE |
| Secondary | RMSE, R², Median Absolute Error |
| Business | Tỷ lệ sai ≤5 và ≤10 điểm |
| Temporal robustness | MAE/RMSE theo decade hoặc time period |
| Tail behavior | Sai số theo popularity bucket |
| Deployment | Latency, artifact size, load/predict, explainability |

Không dùng MAPE làm metric chính target_popularity có thể bằng 0 hoặc rất thấp; MAPE dễ vô hạn hoặc phóng đại sai số.

## 7.3 Temporal split principle

TRAIN = các năm cũ nhất VALIDATION = giai đoạn tiếp theo TEST = các năm mới nhất Điều kiện: max(train_year) < min(validation_year) max(validation_year) < min(test_year)

Mốc năm cụ thể chưa được khóa ở Feature 2.0. Feature 2.1 phải thống kê row count theo release_year, cân bằng tỷ lệ train/validation/test và lưu split evidence trước khi chốt.

## 7.4 Quy tắc chống data leakage

| # | Quy tắc bắt buộc |
| --- | --- |
| 1 | Tách track_id và target_popularity trước modeling. |
| 2 | Temporal split trước imputer, scaler, encoder, KMeans và feature selection. |
| 3 | Validation/test chỉ transform bằng tham số học từ train. |
| 4 | Không tính target encoding hoặc aggregate popularity trên toàn dataset. |
| 5 | Không chọn feature hoặc hyperparameter bằng test metric. |
| 6 | Test set chỉ mở sau khi candidate đã khóa. |
| 7 | Mọi experiment phải lưu config, seed, data version và artifact path. |

## 7.5 Warning carry-forward từ EPIC 1

| Warning | Giá trị | Hành động ở Feature sau |
| --- | --- | --- |
| tempo NULL | 328 | Impute/giữ NaN theo model, fit train-only |
| time_signature NULL | 337 | Mode/constant hoặc categorical missing |
| release_month NULL | 136.489 | Missing indicator; không xóa ý nghĩa “year-only” |
| Popularity imbalance | ~75% ≤ 40 | Bucket evaluation; không SMOTE mặc định cho regression |
| release_year time bias | corr khoảng +0,5909 | Temporal split và ablation without year |
| track_artists coverage | 96,54% | Missing handling nếu thêm artist features |

## 7.6 Cấu hình thí nghiệm trung tâm

`experiment_config.yaml` là nguồn cấu hình duy nhất cho dataset path, feature list, split strategy, metric, model enable flags, seed và artifact paths. Mốc năm được để null và giao Feature 2.1 cập nhật.

project: owner: Tuấn Anh data: target_column: target_popularity identifier_column: track_id time_column: release_year split: strategy: temporal train_end_year: null validation_end_year: null metrics: primary: mae models: ridge: true hist_gradient_boosting: true xgboost: {enabled: true, tree_method: hist}

# 8. Output đã tạo

| File/Artifact | Vai trò |
| --- | --- |
| EPIC2_SCOPE_LOCK.md | Khóa phạm vi EPIC 2, ranh giới 2.0–2.8 và hành vi bị cấm. |
| ML_CONTRACT.md | Target, input, output, 18 features, forbidden columns và label limitations. |
| EXPERIMENT_DESIGN.md | Split, preprocessing boundaries, model roles, metrics và best-model rule. |
| experiment_config.yaml | Cấu hình trung tâm, seed, paths và leakage guard. |
| EPIC2_DEFINITION_OF_DONE.md | DoD Feature 2.0 và DoD tổng EPIC 2. |
| FEATURE_2_0_COMPLETION_REPORT.md | Bằng chứng hoàn thành task và quyết định chuyển bước. |

# 9. Definition of Done

| Trạng thái | Điều kiện |
| --- | --- |
| PASS | Bài toán regression, target và identifier đã khóa |
| PASS | 18 baseline features và forbidden inputs đã ghi rõ |
| PASS | Ridge/HGBT/XGBoost và Dummy sanity baseline đã chốt |
| PASS | MAE primary, metric phụ và slice evaluation đã định nghĩa |
| PASS | Temporal split principle và leakage rules đã khóa |
| PASS | Best-model decision rule và output EPIC 3 đã xác định |
| PASS | Config và bộ tài liệu Feature 2.0 đã tạo |
| DEFERRED | Mốc năm split cụ thể chuyển Feature 2.1 |

# 10. Warning và rủi ro carry-forward

Warning duy nhất của Feature 2.0 Mốc năm train/validation/test chưa được chốt vì phải dựa trên phân phối row count thực tế theo release_year. Đây là công việc bắt buộc đầu Feature 2.1 và không phải blocker để đóng Feature 2.0.

Không được coi các con số RAM, thời gian train hoặc metric là kết quả cho đến khi chạy thực nghiệm.

Không được biến XGBoost thành best model mặc định trong báo cáo hoặc code.

Không được xử lý NULL/outlier ở Feature 2.0; chỉ khóa rule và owner xử lý ở Feature sau.

# 11. Quyết định đóng Feature 2.0

Quyết định chính thức Feature 2.0 = PASS_WITH_WARNINGS - ML CONTRACT LOCKED. Được phép chuyển Feature 2.1 - Data Intake, Validation & Temporal Split. Điều kiện bắt buộc: Feature 2.1 phải validate schema 586.672 × 20, thống kê release_year và chốt temporal cutoffs trước mọi preprocessing.

| Nội dung | Quyết định |
| --- | --- |
| Feature 2.0 | ĐÓNG - PASS_WITH_WARNINGS |
| Blocker | 0 |
| Carry-forward | Chốt mốc năm split và validate warning data ở 2.1 |
| Feature tiếp theo | 2.1 - Data Intake, Validation & Temporal Split |
| Người thực hiện | Tuấn Anh |

## 11.1 Trình tự Feature 2.1 phải thực hiện

Load `ml_ready_dataset.parquet` và xác nhận 586.672 dòng × 20 cột.

Kiểm tra target, identifier, dtype, required columns và forbidden leakage columns.

Thống kê row count theo release_year và phân phối target theo thời gian.

Chốt train/validation/test cutoffs, lưu split config và kiểm tra không overlap.

Chưa fit imputer/scaler/encoder ở bước intake trước khi split được xác nhận.

# Phụ lục A - Tài liệu nguồn đã đối chiếu

| Nguồn | Nội dung dùng để khóa Feature 2.0 |
| --- | --- |
| Báo cáo tổng hợp EPIC 1 bàn giao EPIC 2 | Dataset 586.672 × 20, feature dictionary, warnings, leakage guard. |
| Báo cáo bàn giao EPIC 1 cho EPIC 2 | Gói CSV/Parquet/view, cột cấm và hướng dẫn bắt đầu modeling. |
| Báo cáo Feature 1.5–1.7 | Quality gates, views, EDA, imbalance và time bias. |
| WBS EPIC 2 đã chốt | 8 Feature cốt lõi + Feature 2.8 Optional. |

Ghi chú: Báo cáo này không chứa benchmark MAE/RMSE/R², thời gian train hoặc RAM thực tế vì Feature 2.0 chưa thực hiện training. Các số liệu đó chỉ được ghi sau khi có evidence từ Feature 2.4–2.5.