BÁO CÁO NGHIỆM THU FEATURE 2.2

Leakage-Safe Preprocessing Pipeline

EPIC 2 — Data Science & Machine Learning Engineering

TRẠNG THÁI NGHIỆM THU Feature 2.2 đã đáp ứng toàn bộ điều kiện đóng gate theo báo cáo nghiệm thu ngày 19/07/2026. Pipeline tiền xử lý được thiết kế theo nguyên tắc chống rò rỉ dữ liệu: mọi bước học thống kê chỉ fit trên train; validation và test chỉ được transform. Feature 2.3 được phép bắt đầu.

| 81/81 PASS Validation checks | 61/61 PASS Automated tests | 4 PIPELINES P22-A đến P22-D | MAY_BEGIN Feature 2.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| Hạng mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Dự án | HitRadar Pro |
| EPIC | EPIC 2 |
| Feature | 2.2 — Leakage-Safe Preprocessing Pipeline |
| Người thực hiện | Tuấn Anh |
| Ngày nghiệm thu | 19/07/2026 |
| Nguồn chính | BAO_CAO_NGHIEM_THU_FEATURE_2_2(17).md |
| Quyết định | ELIGIBLE_FOR_CLOSURE |
| Feature tiếp theo | Feature 2.3 — MAY_BEGIN |

Nguyên tắc đọc báo cáo: các con số, hash và đường dẫn artifact được ghi lại theo tài liệu nghiệm thu đã cung cấp. Báo cáo Word này tổng hợp, giải thích và tổ chức lại bằng chứng; không tự ý thay đổi số liệu nguồn.

# Mục lục nhanh

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Kết luận điều hành và quyết định đóng Feature |
| 2 | Feature 2.2 là gì và vì sao phải leakage-safe |
| 3 | Input contract và split được bảo toàn |
| 4 | Phân loại 18 input features |
| 5 | Chiến lược missing value và outlier |
| 6 | Encoding, scaling và bốn preprocessing candidates |
| 7 | Artifact, output schema và khả năng tái sử dụng |
| 8 | Fit audit và kiểm soát leakage |
| 9 | Validation, test coverage và closure gate |
| 10 | Ghi chú kiểm chứng và handoff sang Feature 2.3 |

# 1. Kết luận điều hành

KẾT LUẬN CHÍNH Feature 2.2 được đánh giá ELIGIBLE_FOR_CLOSURE. Tất cả 81 validation checks và 61 automated tests đều PASS; không có warning hoặc blocker trong báo cáo nghiệm thu mới nhất. Gate chính thức cho Feature 2.3 là MAY_BEGIN.

| Lớp đánh giá | Kết quả | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Input contract | PASS | Dataset, identifier và target đúng hợp đồng |
| Split integrity | PASS | Giữ nguyên train/validation/test của Feature 2.1 |
| Preprocessing artifacts | PASS | Bốn preprocessor đã được đóng gói |
| Leakage safety | PASS | Fit trên train; validation/test chỉ transform |
| Validation | 81/81 PASS | Không có check thất bại |
| Automated tests | 61/61 PASS | Bốn test suite đều xanh |
| Closure gate | PASS | Đủ điều kiện đóng Feature 2.2 |
| Feature 2.3 | MAY_BEGIN | Được phép chuyển sang bước tiếp theo |

Nói đơn giản, Feature 2.2 đã biến 18 cột đầu vào hỗn hợp thành các ma trận số sạch, ổn định và phù hợp cho từng nhóm mô hình, nhưng không cho validation hoặc test “dạy ngược” lại các bước tiền xử lý.

# 2. Feature 2.2 là gì và vì sao phải leakage-safe?

Feature 2.2 xây dựng lớp tiền xử lý đứng giữa dữ liệu đã chia thời gian ở Feature 2.1 và quá trình tạo đặc trưng/huấn luyện mô hình ở các Feature tiếp theo. Lớp này chịu trách nhiệm xử lý giá trị thiếu, ngoại lệ, biến phân loại, chuẩn hóa số và xuất ra schema ổn định.

| Nguyên tắc | Cách áp dụng trong Feature 2.2 |
| --- | --- |
| Split trước, fit sau | Train/validation/test đã được khóa từ Feature 2.1 trước khi fit transformer |
| Train-only fitting | Imputer, encoder, scaler và outlier threshold chỉ học từ 415.524 dòng train |
| Transform-only | Validation và test chỉ đi qua transform; không cập nhật thống kê |
| Không đưa ID/target vào X | track_id và target_popularity không xuất hiện trong ma trận feature |
| Nhiều candidate | Không ép một cấu hình tiền xử lý cho mọi loại mô hình |

# 3. Hợp đồng đầu vào và temporal split

| Check | Expected | Actual | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Số dòng | 586.672 | 586.672 | PASS |
| Số cột | 20 | 20 | PASS |
| Identifier | track_id | track_id | PASS |
| Target | target_popularity | target_popularity | PASS |

| Split | Khoảng năm | Số dòng | Tỷ lệ | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Train | 1900–2004 | 415.524 | 70,8% | Fit toàn bộ transformer |
| Validation | 2005–2013 | 85.272 | 14,5% | So sánh candidate/model |
| Test | 2014–2021 | 85.876 | 14,6% | Đánh giá cuối cùng ở giai đoạn cho phép |

VÌ SAO PHẢI GIỮ NGUYÊN SPLIT? Nếu fit scaler hoặc imputer trên toàn bộ 586.672 dòng, thống kê của tương lai sẽ lọt vào quá khứ. Khi đó validation/test không còn mô phỏng dữ liệu chưa từng thấy và kết quả đánh giá sẽ lạc quan giả.

# 4. Phân loại 18 input features

| Vai trò | Số lượng | Các feature |
| --- | --- | --- |
| Continuous | 11 | duration_min, release_year, danceability, energy, loudness, speechiness, acousticness, instrumentalness, liveness, valence, tempo |
| Categorical | 5 | release_month, decade, release_precision, key, time_signature |
| Binary | 2 | explicit, mode |
| Tổng | 18 | Toàn bộ input feature chính thức |

Phân loại semantic role quyết định transformer nào được áp dụng. Continuous cần impute/scale phù hợp; categorical cần encode; binary được giữ dạng 0/1. Cách tách này giúp pipeline rõ ràng và kiểm thử được.

# 5. Chiến lược xử lý giá trị thiếu

| Nhóm xử lý | Feature | Chiến lược | Giá trị/nguồn fit | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numeric | tempo | Median imputation | 114.995 — train | Giảm ảnh hưởng của ngoại lệ |
| Categorical | time_signature | Most frequent | Học từ train | Thay bằng giá trị phổ biến nhất |
| Categorical | release_month | Constant category | __MISSING__ | Giữ missing như một trạng thái có nghĩa |
| Ablation | P22-B | Missing indicator | Bật indicator | Kiểm tra giá trị dự báo của dấu hiệu thiếu |

LƯU Ý TEMPORAL PROXY Missing indicator có thể vô tình mã hóa “bài hát thuộc thời kỳ cũ hay mới”. Vì vậy P22-B được giữ như một candidate thử nghiệm thay vì mặc định áp dụng cho mọi mô hình.

# 6. Chiến lược outlier

| Phương pháp | Feature chính | Tham số | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| IQR Clip | duration_min | Q1=0,25; Q3=0,75; multiplier=1,5 | Giới hạn giá trị cực đoan dựa trên train |
| Robust candidate | P22-C | RobustScaler + IQR | Giảm ảnh hưởng của đuôi dài và outlier |

Ngưỡng outlier được học từ train. Validation và test dùng lại đúng ngưỡng đó, không tính lại quartile trên từng split.

# 7. Encoding và xử lý unknown category

| Candidate | Encoder | Cách xử lý category lạ | Mô hình hướng tới |
| --- | --- | --- | --- |
| P22-A | OneHotEncoder | handle_unknown=ignore | Ridge baseline |
| P22-B | OneHotEncoder + indicator | handle_unknown=ignore | Ridge ablation |
| P22-C | OneHotEncoder | handle_unknown=ignore | Ridge robust |
| P22-D | OrdinalEncoder | unknown encoded value | HistGradientBoosting, XGBoost |

One-hot phù hợp với Ridge vì không tạo quan hệ thứ tự giả giữa các category. Ordinal encoding giúp pipeline cây giữ số cột nhỏ, phù hợp với HistGradientBoosting và XGBoost.

# 8. Scaling strategy

| Candidate | Scaler | Cách hoạt động | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| P22-A | StandardScaler | Đưa dữ liệu về mean≈0, std≈1 | Baseline tuyến tính |
| P22-B | StandardScaler | Giống P22-A nhưng có missing indicator | Ablation indicator |
| P22-C | RobustScaler | Dùng median và IQR | Chống ảnh hưởng outlier |
| P22-D | None | Giữ giá trị đã encode, không scale | Tree-based models |

# 9. Bốn preprocessing candidates

| Candidate | Input | Output | Encoding | Scaling | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P22-A | 18 | 56 | OneHot | Standard | Baseline cho Ridge |
| P22-B | 18 | 56 | OneHot + Indicator | Standard | Kiểm tra lợi ích missing indicator |
| P22-C | 18 | 56 | OneHot | Robust | Phương án chống outlier |
| P22-D | 18 | 18 | Ordinal | None | Pipeline cho mô hình cây |

Biểu đồ cho thấy các candidate dùng one-hot tạo 56 feature đầu ra, trong khi P22-D giữ 18 cột nhờ ordinal encoding.

# 10. Artifact và output schema

| Candidate | Artifact | Kích thước | SHA-256 (rút gọn) |
| --- | --- | --- | --- |
| P22-A | p22_a/preprocessor.joblib | 6.898 bytes | cfc77cb66c4c…3f45 |
| P22-B | p22_b/preprocessor.joblib | 6.898 bytes | cfc77cb66c4c…3f45 |
| P22-C | p22_c/preprocessor.joblib | 6.994 bytes | fbdf62af0da9…9c0d |
| P22-D | p22_d/preprocessor.joblib | 5.140 bytes | e87e48e3a91b…4117 |

| Candidate | Train shape | Dtype | NaN | Inf | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P22-A | (415.524, 56) | float64 | Không | Không | PASS |
| P22-B | (415.524, 56) | float64 | Không | Không | PASS |
| P22-C | (415.524, 56) | float64 | Không | Không | PASS |
| P22-D | (415.524, 18) | float64 | Không | Không | PASS |

Ý NGHĨA CỦA OUTPUT SCHEMA Ma trận đầu ra là numpy.ndarray kiểu float64, không còn NaN hoặc Inf. Đây là điều kiện nền để mô hình nhận dữ liệu ổn định và tái sử dụng cùng một schema giữa train, validation và test.

# 11. Fit audit và kiểm soát data leakage

| Candidate | Component | Fit split | Fit rows | Validation fit | Test fit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P22-A | Imputer / Encoder / Scaler | Train | 415.524 | Không | Không |
| P22-B | Imputer / Encoder / Scaler | Train | 415.524 | Không | Không |
| P22-C | Imputer / Clipper / Encoder / Scaler | Train | 415.524 | Không | Không |
| P22-D | Imputer / Encoder | Train | 415.524 | Không | Không |

| Leakage rule | Kết quả | Bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| Imputer fit train-only | PASS | preprocessing_fit_audit.json |
| Encoder fit train-only | PASS | preprocessing_fit_audit.json |
| Scaler fit train-only | PASS | preprocessing_fit_audit.json |
| Outlier threshold train-only | PASS | outlier_thresholds.json |
| Validation transform-only | PASS | preprocessing_fit_audit.json |
| Test transform-only | PASS | preprocessing_fit_audit.json |

Đây là tiêu chí quan trọng nhất của Feature 2.2. Một pipeline có thể tạo đúng số cột nhưng vẫn sai nếu scaler hoặc encoder được fit trên validation/test. Fit audit cho thấy không có hành vi này.

# 12. Validation và test coverage

| 81/81 Validation | 61/61 Automated tests | 0 Failed | 0 Blocker |
| --- | --- | --- | --- |

| Test suite | Passed | Failed | Phạm vi |
| --- | --- | --- | --- |
| test_feature_2_2_preprocessing.py | 31 | 0 | Input contract, candidate, schema |
| test_feature_2_2_delivery.py | 6 | 0 | Báo cáo và gói bàn giao |
| test_feature_2_2_artifacts.py | 8 | 0 | Artifact tồn tại và đọc được |
| test_feature_2_2_leakage_safety.py | 16 | 0 | Train-only fitting và transform-only |
| Tổng | 61 | 0 | Toàn bộ Feature 2.2 |

# 13. Closure gate

| Gate | Trạng thái | Evidence |
| --- | --- | --- |
| input_contract_verified | PASS | preprocessing_input_contract.json#/checks |
| split_integrity_verified | PASS | preprocessing_split_verification.json#/checks |
| semantic_roles_locked | PASS | semantic_roles.json#/input_feature_count |
| missing_strategy_complete | PASS | missing_value_strategy.json#/strategies |
| outlier_strategy_complete | PASS | outlier_config.json#/methods |
| encoding_strategy_complete | PASS | encoding_config.json#/candidates |
| scaling_strategy_complete | PASS | scaling_config.json#/candidates |
| candidate_schemas_validated | PASS | preprocessing_candidates.json |
| fit_audit_complete | PASS | preprocessing_fit_audit.json |
| validation_results_pass | PASS | preprocessing_validation_results.json |
| test_transform_only | PASS | preprocessing_fit_audit.json#/test_fit_called |
| scaler_statistics_complete | PASS | scaler_statistics.json |

# 14. Ghi chú kiểm chứng tài liệu

GHI CHÚ KHÔNG CHẶN CLOSURE Tài liệu nghiệm thu ghi P22-A và P22-B có cùng SHA-256 và cùng 56 feature đầu ra dù P22-B được mô tả là có missing indicator. Trước khi dùng hai artifact này trong thí nghiệm mô hình, nên xác nhận lại rằng P22-B thực sự chứa indicator và artifact không bị ghi đè. Báo cáo nguồn vẫn kết luận không có blocker; ghi chú này chỉ nhằm tăng khả năng truy vết.

Hash P22-C trong tài liệu có chuỗi hậu tố mang tính mẫu; nên đối chiếu lại với sha256sum thực tế trong repository.

Báo cáo Word không tái chạy pipeline hay tự tính lại hash; mọi số liệu artifact được lấy nguyên từ Markdown nghiệm thu ngày 19/07/2026.

Các ghi chú trên không thay đổi quyết định ELIGIBLE_FOR_CLOSURE của tài liệu nguồn, nhưng nên được kiểm tra trước Feature 2.4 — Model Training & Model Selection.

# 15. Handoff sang Feature 2.3

| Hạng mục bàn giao | Nội dung |
| --- | --- |
| Frozen split | Train 415.524; validation 85.272; test 85.876 |
| Preprocessing candidates | P22-A, P22-B, P22-C, P22-D |
| Artifact format | preprocessor.joblib + output_schema.json |
| Feature schema | 56 cột cho A/B/C; 18 cột cho D |
| Leakage rule | Không fit bất kỳ component nào ngoài train |
| Feature 2.3 gate | MAY_BEGIN |

Feature 2.3 có thể sử dụng các artifact đã khóa để xây dựng feature engineering pipeline. Mọi đặc trưng mới phải tiếp tục tuân thủ split và train-only fitting; không được dùng test để quyết định chọn feature.

# 16. Definition of Done và quyết định cuối

| Điều kiện | Kết quả |
| --- | --- |
| Input contract đúng 586.672 × 20 | PASS |
| Temporal split được bảo toàn | PASS |
| 18 feature được phân loại semantic role | PASS |
| Missing/outlier/encoding/scaling strategy hoàn tất | PASS |
| Bốn candidate có artifact và output schema | PASS |
| Không có NaN/Inf trong output | PASS |
| Toàn bộ component fit trên train | PASS |
| 81 validation checks PASS | PASS |
| 61 automated tests PASS | PASS |
| Closure gate hoàn tất | PASS |

QUYẾT ĐỊNH CUỐI ELIGIBLE_FOR_CLOSURE — Feature 2.2 đủ điều kiện đóng. Feature 2.3 MAY_BEGIN. Không có warning hoặc blocker theo báo cáo nghiệm thu mới nhất.

Người thực hiện: Tuấn Anh