HitRadar Pro  |  EPIC 2  |  Feature 2.7 - Model Packaging & Handoff to EPIC 3

BÁO CÁO NGHIỆM THU FEATURE 2.7

Model Packaging & Handoff to EPIC 3

EPIC 2 — Data Science & Machine Learning Engineering

| 9/9 PASS Validation checks | 38/38 PASS Automated tests | 18 ARTIFACTS Package manifest | MAY_BEGIN EPIC 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| Dự án | HitRadar Pro |
| --- | --- |
| EPIC | EPIC 2 |
| Feature | 2.7 — Model Packaging & Handoff to EPIC 3 |
| Người thực hiện | Tuấn Anh |
| Ngày nghiệm thu | 24/07/2026 |
| Nguồn chính | BAO_CAO_NGHIEM_THU_FEATURE_2_7.md |
| Trạng thái | PASS |
| Quyết định | ELIGIBLE_FOR_CLOSURE |
| Bước tiếp theo | EPIC 3 — MAY_BEGIN |

Nguyên tắc nguồn: Closure Gate JSON/Markdown và Final Validation được ưu tiên khi có khác biệt. Các báo cáo phase, manifest, clean-environment và handoff được dùng làm bằng chứng bổ sung; những điểm chưa nhất quán được ghi riêng trong mục đối chiếu nguồn.

1. MỤC LỤC NHANH VÀ KẾT LUẬN ĐIỀU HÀNH

| Mục | Nội dung | Trang dự kiến |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mục lục, kết luận điều hành và flow Feature 2.7 | 2 |
| 2 | Phạm vi, handoff Feature 2.6 và governance | 3 |
| 3 | Input/output contract và kiến trúc pipeline | 4 |
| 4 | Phase 1: packaging, load-back và no-refit | 5 |
| 5 | Phase 2: full inference pipeline và schema | 6 |
| 6 | Phase 3: testing, versioning và manifest | 7 |
| 7 | Phase 4: clean-machine và portability | 8 |
| 8 | Handoff EPIC 3 và hướng dẫn tích hợp | 9 |
| 9 | Validation, DoD, đối chiếu nguồn và closure | 10 |
| 10 | Artifact inventory, tái lập và danh mục nguồn | 11 |

1.1 Kết luận điều hành

Champion EXP24-XGB-FINAL-001 được khóa nguyên trạng; Feature 2.7 không huấn luyện, tuning hoặc refit mô hình.

Đã đóng gói pipeline thống nhất nhận 18 trường raw, tạo 31 feature đã chọn, biến đổi thành 49 cột và trả về dự đoán popularity.

Pipeline đóng gói khớp Champion với sai lệch tối đa 4,77×10⁻⁷; roundtrip serialization có sai lệch 0 và kết quả lặp lại có độ lệch chuẩn 0.

Hợp đồng input/output, feature mapping, ví dụ request/response, versioning và manifest 18 artifact đã hoàn chỉnh.

Clean-machine validation xác nhận package chạy ngoài repository, không cần train/validation/test data, notebook hoặc absolute path dependency ở runtime.

Closure Gate ghi nhận 9/9 validation PASS, 38/38 Pytest PASS, 0 warning, 0 blocker; EPIC 3 được phép bắt đầu.

1.2 Luồng công việc Feature 2.7

| Giai đoạn | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Kiểm gate, khóa Champion, tách model và preprocessing | PASS |
| Phase 2 | Tạo full inference pipeline, schema và feature mapping | PASS |
| Phase 3 | Kiểm thử package, versioning và signed manifest | PASS |
| Phase 4 | Chạy package trên clean machine cô lập | PASS |
| Phase 5 / Closure | Final validation, closure gate và handoff EPIC 3 | PASS |

2. PHẠM VI, HANDOFF VÀ GOVERNANCE

2.1 Feature 2.7 giải quyết việc gì?

Feature 2.7 chuyển mô hình nghiên cứu thành package suy luận có thể tích hợp vào API hoặc dashboard. Thay vì yêu cầu hệ thống bên ngoài tự ghép model, feature engineering và preprocessing, một pipeline thống nhất được đóng gói để nhận dữ liệu thô và trả về kết quả theo schema cố định.

| Nhóm | Trong phạm vi | Ngoài phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Mô hình | Tái sử dụng Champion đã khóa | Không huấn luyện/tuning/chọn lại model |
| Preprocessing | Tách và đóng gói fitted transformers | Không fit lại thống kê |
| Inference | Single, Series, DataFrame và batch | Không cập nhật model online |
| Schema | 18 input fields; output chuẩn hóa | Không nhận target làm input |
| Bàn giao | Package, manifest, README, EPIC 3 guide | Không xây hoàn chỉnh FastAPI/Streamlit |

2.2 Handoff từ Feature 2.6

| Điều kiện | Evidence | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Feature 2.6 gate hợp lệ | Closure Gate upstream | PASS |
| Champion đúng ID | EXP24-XGB-FINAL-001 | PASS |
| Champion hash bất biến | ea054a9b…e5aaafe | PASS |
| Input contract | 18 raw fields | PASS |
| Training/tuning/refit | Không thực thi | PASS |
| Write-scope | Chỉ Feature 2.7/package | PASS |

2.3 Quy tắc no-refit và tính bất biến

NO-REFIT GOVERNANCE

Trong inference, mọi lời gọi fit(), fit_transform() và partial_fit() đều bị xem là vi phạm nghiêm trọng. Các bài kiểm tra monkeypatch và clean-environment ghi nhận số lần gọi bằng 0; fitted state của model và transformers được giữ nguyên.

| Hành động | Cho phép | Actual calls | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| predict / transform | Có | Đã thực thi | PASS |
| fit | Không | 0 | PASS |
| fit_transform | Không | 0 | PASS |
| partial_fit | Không | 0 | PASS |

3. INPUT/OUTPUT CONTRACT VÀ KIẾN TRÚC PIPELINE

3.1 Hợp đồng kích thước

Ba con số 18, 31 và 49 không mâu thuẫn: 18 là dữ liệu API nhận vào; 31 là feature sau FeatureEngineeringTransformer; 49 là ma trận cuối sau imputation và one-hot encoding.

3.2 Input schema

| Nhóm trường | Ví dụ | Policy | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời lượng/thời gian | duration_min, release_year, release_month | Range + pipeline impute | release_month cho phép null |
| Audio liên tục | danceability, energy, loudness, tempo | Range validation | Inf bị từ chối |
| Audio phân loại | key, mode, time_signature | Type/range validation | Unseen category do encoder xử lý |
| Metadata | explicit, release_precision, decade | Type validation | Required nhưng có thể null theo schema |
| Trường dư | Additional properties | IGNORE_WITH_WARNING | Không đưa vào model |
| Target/identifier | target_popularity, track_id | EXCLUDED | Không thuộc model input |

3.3 Output schema

| Trường | Kiểu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| status | string | SUCCESS hoặc ERROR |
| model_id | string | EXP24-XGB-FINAL-001 |
| model_version | string | 1.0.0 |
| package_version | string | 2.7.0 |
| prediction_raw | number | Giá trị trực tiếp từ XGBoost |
| prediction_clipped | number | Giới hạn trong [0,100] |
| prediction_display | integer | Làm tròn để hiển thị |

4. PHASE 1 — PACKAGING, LOAD-BACK VÀ EQUIVALENCE

4.1 Các artifact lõi được tách và đóng gói

| Artifact | Đường dẫn | Phương pháp | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Best model | package/models/best_model.joblib | EXTRACT_AND_SERIALIZE | PASS |
| Feature engineering | package/preprocessing/feature_engineering_pipeline.joblib | EXTRACT_AND_SERIALIZE | PASS |
| Model preprocessing | package/preprocessing/model_preprocessing_pipeline.joblib | EXTRACT_AND_SERIALIZE | PASS |
| Champion lock | Upstream hash / contract | VERIFY_ONLY | PASS |

4.2 Load-back và fitted-state preservation

| Kiểm tra | Kết quả | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Best model load | PASS | Model có thể khởi động lạnh |
| Feature engineering load | PASS | Công thức feature được bảo toàn |
| Preprocessing load | PASS | Imputer/encoder giữ fitted state |
| Equivalence | PASS — Diff = 0 | Đóng gói không làm đổi dự đoán |

4.3 No-refit anti-corruption

Không gọi fit() trên model hoặc transformer.

Không gọi fit_transform() trong đường suy luận.

Không gọi partial_fit() trong clean-machine validation.

Mọi preprocessing chỉ dùng transform() từ fitted artifact đã khóa.

Champion identity và hash được kiểm tra trước khi tạo package.

4.4 Tại sao Phase 1 quan trọng?

Nếu chỉ lưu riêng estimator XGBoost mà không lưu các bước feature engineering, imputation và encoding, EPIC 3 có thể tạo sai thứ tự cột hoặc sai fitted statistics. Phase 1 loại bỏ rủi ro đó bằng cách đóng gói toàn bộ thành phần cần thiết và kiểm tra prediction equivalence ngay sau load-back.

KẾT QUẢ PHASE 1

PASS — nền tảng packaging hợp lệ, không refit, không warning, không blocker.

5. PHASE 2 — FULL INFERENCE PIPELINE VÀ SCHEMA CLOSURE

5.1 Kiến trúc full inference pipeline

| Bước | Thành phần | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Input validation + column ordering | 18 trường raw chuẩn hóa |
| 2 | FeatureEngineeringTransformer | 31 selected features |
| 3 | Numeric pipeline | 26 numeric columns |
| 4 | Categorical pipeline + OHE | 23 binary columns |
| 5 | XGBRegressor | 1 prediction_raw |
| 6 | Post-processing | clipped + display + warnings |

5.2 Prediction consistency

| Kiểm tra | Giá trị | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| So sánh 50 raw rows | Max diff = 4,77×10⁻⁷ | PASS |
| Pass rate, tolerance 1e-5 | 100% | PASS |
| Column order invariance | Difference = 0 | PASS |
| Serialization roundtrip | Max diff = 0 | PASS |
| Determinism | Std = 0 | PASS |

5.3 Edge cases và invalid input

| Tình huống | Hành vi mong đợi | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Single dict / Series / one-row DataFrame | Dự đoán thành công | PASS |
| Batch DataFrame | Xử lý nhiều dòng | PASS |
| Đảo thứ tự cột | Kết quả không đổi | PASS |
| Thiếu required field | Từ chối bằng ValueError | PASS |
| Inf / -Inf | Từ chối | PASS |
| Duplicate columns / wrong type | Từ chối | PASS |

KẾT QUẢ PHASE 2

Full pipeline, input/output schema, selected features, feature names và feature mapping đều được tạo; 13/13 test PASS.

6. PHASE 3 — TESTING, VERSIONING VÀ ARTIFACT MANIFEST

6.1 Bằng chứng kiểm thử

Số 14 test trong Phase 3 là một suite thành phần; Closure Gate hợp nhất toàn bộ bằng chứng và ghi nhận 38/38 Pytest PASS.

6.2 Versioning lock

| Đối tượng | Version | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Model | 1.0.0 | Bản package đầu tiên của Champion |
| Data | 1.0.0 | Dataset xử lý ml_ready_dataset |
| Package | 2.7.0 | Bản đóng gói của Feature 2.7 |

6.3 Signed artifact manifest

Manifest chính thức ghi nhận 18 artifact, tổng dung lượng 7,63 MB. Hai file lớn nhất là full inference pipeline và best model; phần còn lại gồm schema, runtime module, example, metadata và requirements.

6.4 Hash và khả năng phát hiện thay đổi

Mỗi artifact có SHA-256 riêng trong metadata/artifact_manifest.json.

Package consumer có thể tính lại hash trước khi load để phát hiện file bị sửa hoặc hỏng.

Model/data/package version giúp truy vết thay đổi giữa các lần phát hành.

Git commit trong Closure Gate đang là NA; đây là metadata chưa ghi nhận, không phải blocker kỹ thuật của package.

7. PHASE 4 — CLEAN-MACHINE VALIDATION VÀ PORTABILITY

7.1 Môi trường kiểm thử cô lập

| Thuộc tính | Giá trị | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.13.7 | PASS |
| Repository trên sys.path | Không | PASS |
| Workspace | Clean virtual environment | PASS |
| Runtime imports | Thành công | PASS |
| Pipeline load | Thành công | PASS |
| External data dependency | Không | PASS |
| Notebook dependency | Không | PASS |

7.2 Dependency matrix thực tế

| Package | Version trong clean machine |
| --- | --- |
| numpy | 2.5.1 |
| pandas | 3.0.5 |
| scikit-learn | 1.9.0 |
| xgboost | 3.3.0 |
| joblib | 1.5.3 |
| scipy | 1.18.0 |

7.3 Kết quả runtime trên clean machine

| Kiểm tra | Kết quả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Example inference | 46.421062 = 46.421062 | PASS |
| Determinism | 5 lần giống nhau; std=0 | PASS |
| Batch inference | 3 dòng, finite | PASS |
| Invalid input | Missing/Inf/empty bị từ chối | PASS |
| No-refit | fit/fit_transform/partial_fit = 0 | PASS |
| Absolute path runtime dependency | Không có blocker dependency | PASS |

LƯU Ý VỀ ABSOLUTE PATH

FULL_INFERENCE_PIPELINE_REPORT phát hiện 4 đường dẫn trong manifest/diagnostic metadata, nhưng xác định 0 blocker dependency. Clean-machine validation không phát hiện absolute path dependency trong runtime package. Vì vậy kết luận đúng là: không có đường dẫn tuyệt đối gây cản trở deployment.

8. HANDOFF EPIC 3 VÀ HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP

8.1 Gói bàn giao bắt buộc

| Nhóm | Artifact | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Runtime | pipeline/full_inference_pipeline.joblib | Pipeline suy luận thống nhất |
| Runtime | runtime/inference_pipeline.py | Định nghĩa wrapper khi load Joblib |
| Schema | schemas/input_schema.json | Validate request |
| Schema | schemas/output_schema.json | Chuẩn hóa response |
| Metadata | metadata/artifact_manifest.json | Kiểm hash và inventory |

8.2 Gợi ý tích hợp FastAPI

Load pipeline đúng một lần khi ứng dụng khởi động để tránh lặp chi phí bộ nhớ.

Dùng Pydantic hoặc schema tương đương để kiểm 18 trường raw trước khi gọi pipeline.

Map ValueError/TypeError thành HTTP 400; không trả Python stack trace cho client.

Trả đúng các trường status, model_id, version, prediction_raw, prediction_clipped, prediction_display và warnings.

Không gọi fit(), fit_transform() hoặc partial_fit() trên bất kỳ object nào trong package.

8.3 Gợi ý tích hợp Streamlit

Dùng @st.cache_resource để cache pipeline.

Sinh slider/dropdown từ input_schema.json thay vì hard-code lại range.

Hiển thị prediction_display cho người dùng và giữ prediction_raw cho log/audit.

Hiển thị warnings khi trường dư bị bỏ qua hoặc input nằm gần biên schema.

8.4 Giới hạn mô hình phải giữ trong handoff

| Giới hạn | Ý nghĩa triển khai |
| --- | --- |
| Test RMSE cao hơn validation | Không quảng bá như công cụ dự đoán chính xác tuyệt đối |
| Underprediction ở track popularity cao | Có nguy cơ bỏ sót bài hát tiềm năng/viral |
| Interval undercoverage ở cực trị | Không dùng interval đơn giản như cam kết chắc chắn |
| Prediction hỗ trợ sàng lọc | Cần con người và business rules ở quyết định cuối |

9. FINAL VALIDATION, DEFINITION OF DONE VÀ CLOSURE

9.1 Final validation matrix

| Check | Actual | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| F26 gate valid | True | PASS |
| Input contract | 18 fields | PASS |
| Champion hash unchanged | True | PASS |
| No refit | 0 calls | PASS |
| Full pipeline saved | True | PASS |
| Prediction consistency | True | PASS |
| Example output | Valid | PASS |
| Clean environment | Valid | PASS |
| Handoff document | Exists | PASS |

9.2 Definition of Done

| Điều kiện đóng | Evidence | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Champion immutable | ID + SHA-256 lock | PASS |
| Unified pipeline loadable | full_inference_pipeline.joblib | PASS |
| Raw schema complete | 18-field input contract | PASS |
| Prediction equivalent | Max diff < 1e-6 | PASS |
| No-refit | 0 prohibited calls | PASS |
| Manifest signed | 18 artifacts, hashes valid | PASS |
| Clean machine | No data/notebook dependency | PASS |
| EPIC 3 docs | README + handoff guide | PASS |

9.3 Đối chiếu nguồn và các điểm cần đọc đúng

| Điểm | Nguồn khác nhau | Cách dùng trong báo cáo |
| --- | --- | --- |
| Số test | 14 test Phase 3 vs 38 tổng thể | Dùng 38/38 theo Closure Gate |
| Package size | 0.00 MB trong tổng report vs 7.63 MB manifest | Dùng 7.63 MB theo manifest |
| Absolute paths | 4 findings metadata vs 0 blocker runtime | Ghi không có blocker dependency |
| Prediction diff | 4.69e-07 preliminary vs 4.77e-07 test suite | Dùng 4.77e-07 là bound lớn hơn |
| Git commit | NA trong closure JSON | Ghi metadata chưa được chốt |

QUYẾT ĐỊNH ĐÓNG

Feature 2.7 Status: PASS ¦ Decision: ELIGIBLE_FOR_CLOSURE ¦ EPIC 3 Gate: MAY_BEGIN ¦ Warnings: 0 ¦ Blockers: 0.

10. ARTIFACT INVENTORY, TÁI LẬP VÀ DANH MỤC NGUỒN

10.1 Artifact inventory chính thức

| Logical name | Relative path | Size | Hash prefix |
| --- | --- | --- | --- |
| best_model | models/best_model.joblib | 3,971,702 | 4b585926 |
| full_inference_pipeline | pipeline/full_inference_pipeline.joblib | 3,982,751 | 7ff4b118 |
| feature_engineering_pipeline | preprocessing/feature_engineering_pipeline.joblib | 954 | 9a8b19c0 |
| model_preprocessing_pipeline | preprocessing/model_preprocessing_pipeline.joblib | 6,322 | 68854f94 |
| input_schema | schemas/input_schema.json | 9,311 | 91d1d807 |
| output_schema | schemas/output_schema.json | 1,231 | 3d77b33b |
| selected_features | schemas/selected_features.json | 799 | 8d86f9c6 |
| feature_names | schemas/feature_names.json | 1,223 | 30440975 |
| feature_mapping | schemas/feature_mapping.json | 13,189 | cca788e6 |
| inference_pipeline_module | runtime/inference_pipeline.py | 6,345 | 34ef2ebe |
| example_input | examples/example_input.json | 417 | 19847ab4 |
| example_output | examples/example_output.json | 241 | 4a0e968c |
| model_version | metadata/model_version.json | 375 | 5d639f33 |
| data_version | metadata/data_version.json | 313 | a0951b81 |
| package_version | metadata/package_version.json | 295 | f2239b34 |
| requirements_runtime | requirements-runtime.txt | 46 | 2e039d81 |
| requirements_explainability | requirements-explainability.txt | 64 | 555ae515 |
| requirements_lock | requirements-lock.txt | 117 | 7bfb2638 |

10.2 Quy trình kiểm tra trước khi EPIC 3 sử dụng

Cài dependencies từ requirements-runtime.txt trong môi trường sạch.

Tính lại SHA-256 và đối chiếu metadata/artifact_manifest.json.

Load runtime/inference_pipeline.py trước hoặc đảm bảo module có trong PYTHONPATH.

Load pipeline/full_inference_pipeline.joblib một lần.

Chạy example_input.json và đối chiếu prediction_raw 46.421062.

Chạy một batch nhỏ, kiểm output finite và xác nhận không có lời gọi fit/refit.

Giữ nguyên package version; mọi thay đổi phải phát hành version mới và cập nhật manifest.

10.3 Danh mục nguồn đã tổng hợp

BAO_CAO_NGHIEM_THU_FEATURE_2_7.md

CLOSURE_GATE_REPORT_FEATURE_2_7.json / .md

FEATURE_2_7_INPUT_REPORT.md; FEATURE_2_7_PHASE_1–4_REPORT.md

FEATURE_2_7_COMPLETION_REPORT.md; FEATURE_2_7_VALIDATION_REPORT.md

FULL_INFERENCE_PIPELINE_REPORT.md; FULL_INFERENCE_PIPELINE_TEST_REPORT.md

CLEAN_MACHINE_VALIDATION_REPORT.md

INPUT_SCHEMA_AND_FEATURE_CONTRACT_REPORT.md

MODEL_AND_PREPROCESSING_PACKAGING_REPORT.md; MODEL_PACKAGE_README.md

VERSIONING_AND_ARTIFACT_MANIFEST_REPORT.md; handoff_to_epic3.md

10.4 Kết luận cuối

Feature 2.7 đã hoàn thành vai trò biến Champion XGBoost thành package suy luận có hợp đồng rõ ràng, không refit, có kiểm thử tái lập, có manifest/hash và đã chạy thành công trên môi trường sạch. Đây là điểm đóng chính thức của luồng ML core trong EPIC 2 và là đầu vào sẵn sàng cho EPIC 3.

Người thực hiện: Tuấn Anh