HitRadar Pro  |  EPIC 2  |  Feature 2.8 - Documentation & EPIC 2 Closure

BÁO CÁO NGHIỆM THU FEATURE 2.8

Documentation & EPIC 2 Closure

EPIC 2 — Data Science & Machine Learning Engineering

| 39/39 COMPLETE ML Report sections | 55 ITEMS EPIC 2 DoD review | 0 BLOCKERS Closure gate | MAY_BEGIN EPIC 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| Dự án | HitRadar Pro |
| --- | --- |
| EPIC | EPIC 2 |
| Feature | 2.8 — Documentation & EPIC 2 Closure |
| Người thực hiện | Tuấn Anh |
| Ngày nghiệm thu | 24/07/2026 |
| Nguồn chính | BAO_CAO_NGHIEM_THU_FEATURE_2_8.md |
| Trạng thái | PASS |
| Quyết định | ELIGIBLE_FOR_CLOSURE |
| Bước tiếp theo | EPIC 3 — MAY_BEGIN |

Nguyên tắc nguồn: ưu tiên báo cáo nghiệm thu tổng thể và Closure Gate; Phase reports, Model Card, ML Report, guides và Sprint Review được dùng để bổ sung bằng chứng. Mọi khác biệt giữa nguồn được ghi riêng trong mục đối chiếu, không tự động xóa bỏ.

# 1. MỤC LỤC NHANH VÀ KẾT LUẬN ĐIỀU HÀNH

| Mục | Nội dung | Trang dự kiến |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mục lục, kết luận điều hành và luồng Feature 2.8 | 2 |
| 2 | Phạm vi, nguồn và governance khóa bất biến | 3 |
| 3 | Hệ thống tài liệu canonical | 4 |
| 4 | Model Card và ML Report: nội dung cốt lõi | 5 |
| 5 | Feature lineage và Feature Engineering Guide | 6 |
| 6 | Quy trình retraining an toàn | 7 |
| 7 | Definition of Done và final closure | 8 |
| 8 | Môi trường, dependencies và khả năng tái lập | 9 |
| 9 | Sprint Review, demo, Q&A và bàn giao EPIC 3 | 10 |
| 10 | Warnings, đối chiếu nguồn, closure và danh mục nguồn | 11–12 |

## 1.1 Kết luận điều hành

Feature 2.8 hoàn tất hệ thống tài liệu canonical gồm Model Card, ML Report, Feature Engineering Guide và How to Retrain Model; đây là lớp tài liệu đóng gói kiến thức của toàn bộ EPIC 2.

ML Report có 39/39 phần; 34 metrics được đăng ký, 32 metrics có giá trị và 2 metrics được ghi NOT_RECORDED thay vì tự suy đoán.

Governance được giữ nguyên: không training, tuning, refit, chạy lại final test, tính lại SHAP hoặc thay đổi Champion trong Feature 2.8.

DoD được rà soát theo evidence. Phase 4 ghi nhận 47 PASS, 2 WARNING và 6 hạng mục chờ Phase 5; báo cáo closure sau đó xác nhận không có blocker và cho phép đóng Feature 2.8.

Closure Gate kết luận PASS, ELIGIBLE_FOR_CLOSURE và EPIC 3 MAY_BEGIN; tuy nhiên Human Approval vẫn PENDING trong báo cáo nghiệm thu tổng thể.

## 1.2 Luồng công việc Feature 2.8

| Giai đoạn | Nội dung chính | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Model Card và canonical facts foundation | PASS theo báo cáo tổng thể |
| Phase 2 | ML Report 39 sections và registries | PASS |
| Phase 3 | Feature Engineering Guide và Retraining Guide | PASS |
| Phase 4 | DoD review, evidence matrix, requirements audit | PASS_WITH_WARNINGS |
| Phase 5 / Closure | Sprint Review, Demo, Q&A, checklist và gate | PASS / ELIGIBLE_FOR_CLOSURE |

# 2. PHẠM VI, NGUỒN VÀ GOVERNANCE KHÓA BẤT BIẾN

## 2.1 Feature 2.8 làm gì?

Feature 2.8 không tạo mô hình mới. Đây là giai đoạn “đóng sổ kỹ thuật” của EPIC 2: tổng hợp sự thật canonical từ Feature 2.0–2.7, viết tài liệu chính thức, kiểm tra Definition of Done, chuẩn bị Sprint Review và xác lập điều kiện bàn giao sang EPIC 3.

Điểm cần hiểu đúng Feature 2.8 là Documentation & EPIC Review. Giá trị của Feature không nằm ở việc cải thiện thêm metric, mà ở khả năng truy vết nguồn, tái lập, giải thích giới hạn và bảo vệ mô hình khỏi thay đổi ngoài kiểm soát.

## 2.2 Phạm vi có làm và không làm

| Nhóm | Có thực hiện | Không thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Documentation | Model Card, ML Report, Feature Guide, Retrain Guide | Không sửa metric để “đẹp” hơn |
| Governance | Đối chiếu artifact, source manifest, prohibited claims | Không training / tuning / refit |
| Evaluation | Tái sử dụng final metrics đã khóa | Không chạy lại final test |
| Explainability | Tài liệu hóa SHAP assets đã tồn tại | Không recompute global SHAP |
| Review | DoD, Sprint Review, Demo, Q&A, closure gate | Không thay đổi Champion |

## 2.3 Khóa bất biến

Training executed = NO

Tuning executed = NO

Refit executed = NO

Final test rerun = NO

SHAP recomputed = NO

Champion changed = NO

## 2.4 Thứ tự ưu tiên nguồn

| Mức | Nguồn | Cách sử dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | BAO_CAO_NGHIEM_THU_FEATURE_2_8.md + Closure Gate | Quyết định đóng và trạng thái cuối |
| 2 | Phase 2–4 reports + DoD review | Bằng chứng thực thi và snapshot theo thời điểm |
| 3 | MODEL_CARD.md + ML_REPORT.md | Sự thật mô hình, metrics và limitations |
| 4 | Feature / Retrain guides | Lineage và quy trình bảo trì |
| 5 | Sprint Review / Demo / Q&A | Tài liệu trình bày và handoff |

# 3. HỆ THỐNG TÀI LIỆU CANONICAL

## 3.1 Bốn tài liệu trung tâm

| Tài liệu | Đối tượng đọc | Nội dung cốt lõi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| MODEL_CARD.md | Người dùng, reviewer, product | Model identity, intended use, prohibited use, limitations, ethical notes | OFFICIAL |
| ML_REPORT.md | Data/ML team, giảng viên, reviewer | 39 sections nối toàn bộ pipeline từ data đến packaging | COMPLETE |
| FEATURE_ENGINEERING_GUIDE.md | ML engineer, maintainer | 18 raw → 31 selected → 49 transformed; lineage và leakage prevention | COMPLETE |
| HOW_TO_RETRAIN_MODEL.md | Người vận hành retraining | Triggers, temporal split, train-only fitting, test governance, rollback | COMPLETE |

## 3.2 Tại sao cần bốn tài liệu riêng?

| Câu hỏi | Tài liệu trả lời tốt nhất |
| --- | --- |
| Mô hình là gì, dùng được và không được dùng vào việc gì? | Model Card |
| Toàn bộ EPIC 2 đã thực hiện như thế nào, metric nào là canonical? | ML Report |
| Một feature đi từ API đến model matrix ra sao? | Feature Engineering Guide |
| Khi có dữ liệu mới, retrain thế nào mà không leakage? | How to Retrain Model |

## 3.3 Kiểm soát chất lượng tài liệu

ML Report: 39/39 sections hoàn tất; 16 tables và 4 figure references được đăng ký.

Metric registry: 34 metrics; 32 recorded; Validation MAE và Validation R² được ghi NOT_RECORDED.

Model Card ↔ ML Report: 35/35 fields được báo cáo consistent trong Phase 2.

Prohibited claims audit: 10 nhóm claim được kiểm tra, 0 claim vi phạm.

Source manifest và evidence index được dùng để truy ngược số liệu về artifact gốc.

Nguyên tắc tài liệu hóa Giá trị không có evidence được ghi NOT_RECORDED hoặc PENDING; báo cáo không tự điền bằng suy luận.

# 4. MODEL CARD VÀ ML REPORT — SỰ THẬT MÔ HÌNH ĐƯỢC CHỐT

## 4.1 Model identity và phạm vi sử dụng

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Model ID | EXP24-XGB-FINAL-001 |
| Model class | XGBRegressor / XGBoost |
| Model version | 1.0.0 |
| Data version | 1.0.0 |
| Package version | 2.7.0 |
| Feature set | FS23-SELECTED |
| Owner | Tuấn Anh |
| Mục tiêu | Ước lượng target_popularity trên thang 0–100 |

## 4.2 Hiệu năng được tài liệu hóa

| Metric | Validation | Final test | Diễn giải |
| --- | --- | --- | --- |
| RMSE | 15.2521 | 21.0134 | Tăng +5.7613, tương đương +37.77% |
| MAE | NOT_RECORDED | 17.6467 | Không suy đoán validation MAE |
| R² | NOT_RECORDED | 0.0696 | Khả năng giải thích trên test còn hạn chế |
| Mean residual | — | +4.8565 | Xu hướng underprediction |

## 4.3 Limitations bắt buộc phải công khai

Popularity là snapshot theo nền tảng và thời điểm; không đồng nghĩa chất lượng nghệ thuật.

Model thiếu nhiều yếu tố ngoài audio/metadata như marketing, playlist placement, fanbase và social trends.

Test R² thấp; model không phù hợp làm cơ sở duy nhất cho quyết định tài chính hoặc ký hợp đồng nghệ sĩ.

High-popularity precision/recall/F1 tại threshold 70 bằng 0; model có xu hướng hồi quy về trung bình.

SHAP giải thích hành vi model, không chứng minh quan hệ nhân quả trong thế giới thực.

# 5. FEATURE LINEAGE VÀ FEATURE ENGINEERING GUIDE

## 5.1 Ba tầng feature phải được phân biệt

| Tầng | Ý nghĩa | Artifact / contract |
| --- | --- | --- |
| 18 raw inputs | Trường API/inference ban đầu; không gồm target và identifier | input_schema.json |
| 31 selected features | Sau FeatureEngineeringTransformer; Feature Set ID FS23-SELECTED | selected_features.json |
| 49 model columns | Sau ColumnTransformer: numeric + one-hot encoded categorical | feature_names.json / feature_mapping.json |

## 5.2 Nhóm feature được tài liệu hóa

| Nhóm | Ví dụ | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| Temporal | release_year, decade, release_month_sin/cos, year_in_decade | Không dùng dữ liệu tương lai để fit |
| Duration | duration_min, duration_log, duration_squared | Biến đổi xác định, không phụ thuộc target |
| Audio | danceability, energy, loudness, acousticness, tempo… | Giữ schema/range theo input contract |
| Interactions | energy_danceability, speechiness_explicit, loudness_energy… | Tạo từ feature đầu vào, không target-derived |
| Categorical / OHE | key, time_signature, release_precision | Mapping 1:N sang model columns |

## 5.3 Các quy tắc bảo trì

Không thay đổi thứ tự cột hoặc mapping mà không tăng version.

Mọi imputer/scaler/encoder phải fit trên train; validation/test chỉ transform.

track_id và target_popularity bị loại khỏi model matrix.

Metric A10 của tập 33 features không được gán cho FS23-SELECTED 31 features.

Lineage cần cập nhật đồng thời khi thay raw schema, selected set hoặc transformed names.

# 6. HOW TO RETRAIN MODEL — QUY TRÌNH BẢO TRÌ AN TOÀN

## 6.1 Khi nào mới nên retrain?

| Trigger hợp lệ | Không đủ để retrain ngay |
| --- | --- |
| Có dữ liệu/nhãn mới đủ đại diện | Một vài dự đoán sai đơn lẻ |
| Feature drift hoặc performance drift có bằng chứng | Chỉ vì muốn thử tham số mới |
| Hiệu năng giảm dưới ngưỡng đã phê duyệt | Không có nhãn mới để đánh giá |
| Schema/business requirement thay đổi có kiểm soát | Chạy lại trên cùng dữ liệu chỉ để tìm điểm cao hơn |

## 6.2 Chu trình retraining bắt buộc

Phê duyệt và tạo data version mới; không ghi đè dữ liệu cũ.

Validate schema, chất lượng dữ liệu và coverage theo thời gian.

Tạo temporal split mới; tuyệt đối không random split cho lựa chọn mô hình.

Fit preprocessing/feature engineering chỉ trên train.

Tune và chọn Champion bằng train/validation; không dùng final test.

Mở final test đúng một lần sau khi Champion đã khóa.

Tái tạo SHAP với background train-only.

Đóng gói, tăng version, clean-environment validation và human approval.

## 6.3 Các hành động bị cấm

PROHIBITED ACTIONS Không overwrite version; không test tuning; không fit preprocessing toàn cục trước split; không thay Champion sau khi xem test; không phát hành package khi chưa kiểm hash, roundtrip và clean environment.

## 6.4 Bàn giao và rollback

Giữ toàn bộ artifact/version cũ để rollback.

Cập nhật đồng bộ Model Card, ML Report, feature guide, retrain guide và package manifest.

Release gate phải có reviewer/human approval, không chỉ dựa vào automated PASS.

# 7. DEFINITION OF DONE — TỪ PHASE 4 ĐẾN FINAL CLOSURE

## 7.1 Snapshot Phase 4

Phase 4 báo cáo 55 hạng mục: 47 PASS, 2 WARNING, 5 PENDING_PHASE_5 và 1 PENDING. Sáu hạng mục chờ chủ yếu thuộc Sprint Review, Demo, Q&A và Closure Gate; không có blocking failure.

## 7.2 Nhóm DoD có evidence rõ

| Nhóm | Evidence nổi bật | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Dataset & split | 586,672 rows; temporal split; test lock; no leakage | PASS |
| Preprocessing | Pipeline documented; train-only fitting | PASS |
| Features | Registry, derived features, FS23-SELECTED, no test selection | PASS |
| Model development | Candidates, validation RMSE, Champion lock | PASS |
| Final test | MAE, RMSE, R², residual, buckets, temporal analysis | PASS |
| Explainability | SHAP, train-only background, global/local, no-causality | PASS |
| Packaging | Model, preprocessing, full pipeline, versions, clean environment | PASS |
| Documentation | Model Card, ML Report, Feature Guide, Retrain Guide | PASS |

## 7.3 Final closure

KẾT LUẬN CLOSURE Báo cáo nghiệm thu tổng thể và Closure Gate xác nhận Feature 2.8 PASS, ELIGIBLE_FOR_CLOSURE, 0 blocker và EPIC 3 MAY_BEGIN. Hai warning W001–W002 được chấp nhận là non-blocking.

Cách diễn giải thận trọng: Phase 4 là ảnh chụp trước closure; tài liệu final cho biết các deliverable Phase 5 đã hoàn tất. Vì số đếm DoD giữa các nguồn chưa hoàn toàn đồng nhất, báo cáo này dùng “55 items reviewed” thay vì khẳng định 55/55 PASS.

# 8. MÔI TRƯỜNG, DEPENDENCIES VÀ KHẢ NĂNG TÁI LẬP

## 8.1 Cấu trúc dependency

| Tệp | Mục đích | Số package |
| --- | --- | --- |
| requirements-runtime.txt | Inference cơ bản | 5 |
| requirements-explainability.txt | SHAP và visualization | 7 |
| requirements-lock.txt | Phiên bản khóa | 7 |
| requirements.txt (app-level) | Application config | 2 |

## 8.2 Phiên bản được closure report chốt

| Thư viện | Phiên bản |
| --- | --- |
| numpy | 2.4.6 |
| pandas | 3.0.3 |
| scikit-learn | 1.9.0 |
| xgboost | 3.3.0 |
| joblib | 1.5.3 |
| shap | 0.52.0 |
| matplotlib | 3.11.1 |

## 8.3 Clean environment evidence

Runtime không cần dataset train/validation/test.

Runtime không phụ thuộc notebook.

Pipeline đã được Feature 2.7 xác nhận load và predict trong môi trường sạch.

Không training, tuning hoặc refit trong Feature 2.8.

VENV được lựa chọn là môi trường phù hợp cho dự án sinh viên khi dependencies được khóa đúng.

## 8.4 Điểm cần đối chiếu

| Nguồn cũ / snapshot | Nguồn final | Cách ghi trong báo cáo |
| --- | --- | --- |
| ML_ENVIRONMENT: scikit-learn unknown | Main closure: 1.9.0, W003 fixed | Dùng 1.9.0; ghi snapshot cũ là stale |
| Manual import/hash verification pending | Feature 2.7 clean-machine PASS | Không coi là blocker; khuyến nghị kiểm hash trước deployment |
| No requirements-dev / retrain file | Retraining dùng nhóm inference | INFO, không chặn runtime |

# 9. SPRINT REVIEW, DEMO, Q&A VÀ BÀN GIAO EPIC 3

## 9.1 Sprint Review package

| Tài liệu | Mục đích | Mức hoàn thiện |
| --- | --- | --- |
| EPIC_2_SPRINT_REVIEW.md | Tóm tắt scope, model, final test, explainability, packaging và request approval | Có cấu trúc 16 mục |
| EPIC_2_DEMO_SCRIPT.md | Kịch bản demo package identity, schema, prediction, explanation, limitations | Khung 15 bước |
| EPIC_2_QA_PREPARATION.md | Chuẩn bị câu trả lời cho reviewer | 25 câu hỏi được báo cáo |
| EPIC_2_SPRINT_REVIEW_CHECKLIST.md | Checklist trước buổi review | All Passed (bản rút gọn) |

## 9.2 Luồng demo đề xuất

1.  Giới thiệu package identity và Champion EXP24-XGB-FINAL-001.

2.  Mở input schema và giải thích 18 trường raw.

3.  Chạy một prediction, trình bày raw / clipped / display output.

4.  Chạy local explanation và nhắc rõ SHAP không phải causal proof.

5.  Trình bày limitations: test degradation, underprediction, high-popularity weakness.

6.  Cho xem clean-environment evidence và package version.

7.  Kết thúc bằng EPIC 3 handoff và các hành động bị cấm tại runtime.

## 9.3 Những câu hỏi reviewer cần được chuẩn bị

| Chủ đề | Thông điệp trả lời |
| --- | --- |
| Vì sao regression? | Target popularity là biến số 0–100. |
| Vì sao temporal split? | Giữ trật tự thời gian và hạn chế leakage từ tương lai. |
| Vì sao XGBoost? | Validation RMSE tốt nhất trong các ứng viên được đánh giá. |
| Model có đáng tin tuyệt đối không? | Không; R² test thấp, degradation lớn và cần human review. |
| Làm sao retrain? | Version mới, temporal split, train-only fitting, test mở một lần, clean validation. |

## 9.4 Bàn giao EPIC 3

EPIC 3 — MAY_BEGIN Input bàn giao gồm model package, schema, prediction pipeline, explainability assets, canonical documentation và các giới hạn sử dụng. Feature 2.8 không tự động thay thế human approval.

# 10. WARNINGS VÀ ĐỐI CHIẾU NGUỒN

## 10.1 Hai warning được chấp nhận

| ID | Nội dung | Tác động | Blocking |
| --- | --- | --- | --- |
| W001 | HistGradientBoosting không được huấn luyện; RandomForest được dùng làm runner-up | Khác kế hoạch ban đầu nhưng vẫn có ứng viên dự phòng | Không |
| W002 | Validation RMSE được dùng làm metric chính thay vì MAE | Cần ghi rõ contract lựa chọn model | Không |

## 10.2 Các điểm không nhất quán giữa Markdown

| Vấn đề | Nguồn A | Nguồn B / trạng thái ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| DoD count | Main report ghi 55 PASS | Phase 4 ghi 47 PASS + 2 WARNING + 6 pending; dùng “55 reviewed” |
| Warnings cuối | Sprint Review ghi None | Closure report giữ 2 acknowledged warnings |
| scikit-learn | Environment snapshot ghi unknown | Final report ghi 1.9.0 và W003 resolved |
| Model matrix width | Model Card ghi NOT_RECORDED | ML Report / Feature Guide / package xác nhận 49 |
| Phase evidence | Chỉ có Phase 2–4 report chi tiết | Phase 1/5 được chứng minh qua final report và review assets |
| Completion/validation files | Chỉ ghi “All passed” | Không dùng để suy ra test count hoặc validation count |

## 10.3 Những gì chưa nên khẳng định quá mức

Không tuyên bố “55/55 PASS” khi các snapshot DoD chưa đồng nhất.

Không tuyên bố Human Approval đã hoàn tất; trạng thái nguồn là PENDING.

Không coi model production-ready về business outcome chỉ vì package chạy được trong clean environment.

Không coi SHAP là bằng chứng nhân quả hoặc popularity là thước đo chất lượng nghệ thuật.

Không tự điền Validation MAE/R² khi ML Report ghi NOT_RECORDED.

Đánh giá tổng hợp Các khác biệt trên là vấn đề tài liệu/phiên bản hóa, không tạo blocker kỹ thuật theo Closure Gate hiện tại. Tuy vậy chúng nên được chỉnh trước bản phát hành công khai hoặc buổi bảo vệ chính thức.

# 11. CLOSURE, DEFINITION OF DONE VÀ DANH MỤC NGUỒN

## 11.1 Definition of Done của Feature 2.8

| Tiêu chí | Kết quả |
| --- | --- |
| Model Card chính thức | PASS |
| ML Report 39/39 sections | PASS |
| Feature Engineering Guide | PASS |
| How to Retrain Model | PASS |
| DoD review và evidence matrix | PASS_WITH_WARNINGS |
| Sprint Review / Demo / Q&A / Checklist | COMPLETE theo final closure |
| Training / tuning / refit / test rerun / SHAP recompute | 0 lần |
| Blocker | 0 |
| Closure decision | ELIGIBLE_FOR_CLOSURE |
| EPIC 3 Gate | MAY_BEGIN |
| Human Approval | PENDING |

## 11.2 Quyết định cuối

FEATURE 2.8 — ELIGIBLE FOR CLOSURE Feature 2.8 đã hoàn thành lớp tài liệu và review cần thiết để đóng kỹ thuật EPIC 2. EPIC 3 được phép bắt đầu theo Closure Gate. Bước phê duyệt con người vẫn cần được ký xác nhận theo báo cáo nguồn.

## 11.3 Danh mục nguồn Markdown đã sử dụng

| Nguồn 1 | Nguồn 2 |
| --- | --- |
| 1. BAO_CAO_NGHIEM_THU_FEATURE_2_8.md | 2. CLOSURE_GATE_REPORT_FEATURE_2_8.md |
| 3. EPIC_2_DEFINITION_OF_DONE_REVIEW.md | 4. EPIC_2_DEMO_SCRIPT.md |
| 5. EPIC_2_QA_PREPARATION.md | 6. EPIC_2_SPRINT_REVIEW.md |
| 7. EPIC_2_SPRINT_REVIEW_CHECKLIST.md | 8. FEATURE_2_8_COMPLETION_REPORT.md |
| 9. FEATURE_2_8_PHASE_2_REPORT.md | 10. FEATURE_2_8_PHASE_3_REPORT.md |
| 11. FEATURE_2_8_PHASE_4_REPORT.md | 12. FEATURE_2_8_VALIDATION_REPORT.md |
| 13. FEATURE_ENGINEERING_GUIDE.md | 14. HOW_TO_RETRAIN_MODEL.md |
| 15. ML_ENVIRONMENT_VALIDATION_REPORT.md | 16. ML_REPORT.md |
| 17. MODEL_CARD.md |  |

## 11.4 Xác nhận

| Vai trò | Họ tên / Trạng thái | Ngày |
| --- | --- | --- |
| Người thực hiện | Tuấn Anh | 24/07/2026 |
| Reviewer | Chưa chỉ định | ____________ |
| Human approval | PENDING | ____________ |

Báo cáo này là bản tổng hợp nghiệm thu dựa trên các file Markdown được cung cấp. Các số liệu mâu thuẫn được giữ lại và giải thích theo thời điểm nguồn thay vì bị âm thầm thay thế.